# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.12.2021г. по 17.12.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 65(2020 год -62) 6096 Выполнено в срок – 5998 (2020 год –4667) | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 4 просрочено – 0 - 179 выполнено – 176 просрочено – 0 в работе - 4 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 585 836,00 руб. в т.ч. 615 100,00 руб. - отчисления населения; 970 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Оплачено: 1 584 847,85 руб. в т.ч.: 966 962,93 руб. – за счет районного бюджета 617 884,92 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 7098,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, устройство ограждений лоджий, крылец и входов в подвал, ремонт отмостки; «Капитальный ремонт кровли жилого дома №16 по улице Строителей в городе Мосты»: установка двери и люка |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 103 895,03 руб. Оплачено: 101 024,17 руб. - 9 ед. - 27 ед. | - ремонт подъездов №4 ж.д. №20 по ул. Ленина, №1 ж.д. №19а по улСоветской в г. Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 198 057,23 руб. | Оплачено: 198 389,64 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство покрытий проездов и тротуаров из плитки |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| Мосты - | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 510 952,35 руб.: - 592 441,77 руб. - 100 878,19 руб. - 503 409,31 руб. - 314 223,08 руб. | Оплачено: 1 421 253,11 руб. - 564 968,66 руб. - 96 763,83 руб. - 484 260,30 руб. - 275 260,32 руб. | - санитарная рубка деревьев в урочище Михайловка г. Мосты – 12 м3; - монтаж новогодней ёлки в левобережной части г.Мосты и световой иллюминации по ул.Советской; - расчистка территории городского кладбища в г.Мосты; - посыпка ПСС улиц г. Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 24000 пл. м3 300 м3 | 6282 пл. м3 14001 пл. м3 284 пл. м3 | - Б.Озерки – 1736 пл. м3 - Пацевичи –1764 пл. - Лунно - 874 пл. м3 - Дубно - 1172 пл. м3 - М. Правые– 160 пл. м3 - Мосты – 71 пл. м3 - склад Мосты – 887 пл. м3 - Мосты – 14001 пл. м3 - Мосты – 284 пл. м3 | - 35 пл. м3 - 80 пл. м3 - 40 пл. м3 - 20 пл. м3 - 21 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 334 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 1 065 667,17 руб. в т.ч.: 691 667,17 руб. – областной бюджет 374 000,00 руб. – республиканский бюджет | 3100 м Освоено: 1 065 667,17 руб. Оплачено: 1 065 667,17 руб. |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 103 622,14 ( в том числе 43 622,14 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 71 790,34 ( в том числе 21 790,34 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 125 259,03 ( в том числе 55 259,03 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 103 622,14 руб. в т.ч. 43 622,14 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 71 790,34 руб. в т.ч. 21 790,34 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 98 659,03 руб. в т.ч. 55 259,03 руб.- областной бюджет; 43400,00 руб.- республиканский бюджет; | - объект сдан в эксплуатацию 30.09.2021; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - объект сдан в эксплуатацию 29.10.2021; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 83 828,83 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет | - - объект сдан в эксплуатацию 03.12.2021 |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 57 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 104 000,00 руб.- областной бюджет | 13 046,47 руб. –областной бюджет | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2021г. – 69,89 тыс. руб. (+69,0 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь месяц: 365,46 тыс.руб. оплачено за ноябрь месяц: 122,58 тыс.руб. (33,5%) | - оплата через кассу должниками: 10 чел. на сумму 877,00 руб.; - оформлено 16 исполнительных надписей на сумму 1148,37 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2021г. – 261,60 тыс. руб. (+27,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 119,70 тыс. руб.; - с/х организации – 147,35 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 53,7 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,37 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 0,37 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,25 тыс.руб. | – направлено 36 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 177 142,12 руб.; - оформлена 8 исполнительных надписей на сумму 57 780,00 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико