**О состоянии водоснабжения и качестве питьевой воды на территории Мостовского района**

Для обеспечения питьевой водой организаций и населения района используются 35 действующих коммунальных хозяйственно-питьевых водопроводов.

В районе ведется постоянная работа по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой и соблюдению требований системы государственных стандартов по обслуживанию населения республики, утвержденную постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 2003 года № 724.

По Мостовскому району обеспечивается питьевой водой с подключением к системе центрального водоснабжения 24,2 тыс. человек (88,7 % населения), в том числе в городе Мосты - 15,8 тыс. человек (100%). Выполняется социальный стандарт для граждан, проживающих в агрогородках, по центральному водоснабжению. При норме не менее 50% обеспечивается 82,0% проживающего в агрогородках населения. Обеспеченность водой питьевого качества (соответствует санитарным нормам и правилам) составляет 84,0 % (при задании 90,7 % на 2019 год). 3211 человек пользуются услугой централизованного водоснабжения не надлежащего качества (превышение ПДК по показателю «железо»). Для 100% обеспечения населения района качественной питьевой водой в соответствии разработаны мероприятия по обеспечению населения Мостовского района качественной питьевой водой до 2025 года.

В соответствии с данными мероприятия в 2018 году выполнены строительно-монтажные работы по подключению деревень Большие Степанишки и Ляда к существующим системам централизованного водоснабжения города Мосты с водой нормативного качества. Работы проводились за счет средств областного бюджета. Выделено по Инвестиционной программе Гродненской области и освоено 508 163,06 рублей. В деревне Ляда проложено 2,6 км водопроводной сети, в деревне Большие Степанишки 4,3 км.

Мероприятиями запланировано в 2019-2025 годах строительство 12 станций обезжелезивания контейнерного типа в населенных пунктах района. В настоящее время выполнены строительно-монтажные работы по объектам «Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района», «Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района», ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района». Объем финансирования из районного бюджета для выполнения проектных работ в 2018 году составил 32037,27 рублей. Из областного бюджета выделено для проведения СМР по вышеуказанным станциям обезжелезивания в 2019 году 170 тыс.руб., из республиканского бюджета 260,0 тыс.руб.

Мостовское РУП ЖКХ оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению города Мосты и населенных пунктов Мостовского района. В данные услуги входит подъем воды из водоносного горизонта (35 артезианские скважины), ее обработка (5 станций обезжелезивания воды), транспортировка к потребителям (144,6 км водопроводных сетей), прием стоков (23 канализационно - насосных станции), их перекачка (67,9 км канализационных сетей) и полная биологическая очистка на канализационных очистных сооружениях в хуторе Коты Мостовского района.

С целью улучшения качества обеспечения и снижения расхода электроэнергии на подъем и подачу воды для сельских потребителей, на базе Мостовского РУП ЖКХ реализована инициатива «Диспетчеризация и автоматизация сельских водозаборов Мостовского района с выводом информации на центральный диспетчерский пульт предприятия в г. Мосты» в рамках проекта «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», финансируемого Европейским союзом и реализуемого программой развития ООН. Инициативой предусмотрена установка современного насосного оборудования с блоками контроля и управления, приборов учета воды и электроэнергии со встроенными GPRS-модемами, что позволило в on-line режиме передавать информацию о количестве поднимаемой воды, её расходе, затратах электроэнергии на подъем воды на центральный диспетчерский пункт. Общий бюджет проекта составил 134100 долларов США.

Выполнены профилактические осмотры и обслуживания полей фильтрации, промывки водопроводных сетей согласно графиков ППР, согласованных с Мостовской райЦГЭ.

На обслуживании Мостовского РУП ЖКХ находиться 16 шахтных колодцев, расположенных в агрогородках района (Дубно - 6 ед., Лунно -3 ед., Пацевичи -2 ед., Пески -3 ед., Хартица -2 ед.).

Организован и проводиться производственный лабораторный контроль качества питьевой воды городских и сельских хозяйственно- питьевых водопроводов, шахтных колодцев на соответствие требованиям санитарных норм и правил на базе аккредитованной лаборатории Мостовского РУП ЖКХ.