# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 01.10.2018г. по 05.10.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило обращений: претензий заявок | 29 (2017 год -26) 5470 (2017 год – 5769) выполнено 5393 | поступило – 1 на рассмотрении – 2 на контроле – 1 просрочено – 0 поступило– 204 выполнено – 201 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 753 735,00 руб. в т.ч. 270 000,00 руб. - отчисления населения; 483 735,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 6500 м.кв. | Выполнено: 446 139,30 руб. ж.д. №21 по ул.Советская -154162,37руб ж.д. №18 по ул.Ленина -8021,10 руб ж.д. №24 по ул.Жукова-28324,16 руб ж.д. №22 по ул.Ленина – 42218,19 руб ж.д. №26 по ул.Жукова- 9947,11руб ж.д. №19а по ул.Советская-2348,99 руб ж.д. №45 по ул.Советская-5593,33 руб ж.д. №47 по ул.Советская- 5612,91 руб ж.д. №49 по ул.Советская-4394,21 руб ж.д. №6пр.Мира – 5740,75 руб ж.д. №4 пр.Юности – 3166,12 руб Оплачено: 627 836,90 руб. в том числе: 402 406,86 руб. – за счет районного бюджета; 225 430,04 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-3356 м.кв. | – «Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Ленина в городе Мосты - «Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Советской в городе Мосты»: кровельные работы, устройство отмостки, электро и сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт балконов, ремонт фасада. электротехнические работы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 77 156,00 руб.- местный бюджет текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 62 539,56 руб. Оплачено: 62 539,56 руб. - 10 ед.(Советская21А, Строителей 11А,15,16, Ленина 18, Ленина 20 (2подъезда), Ленина 22 | - ремонт подъезда №3 ж.д.№22 по ул.Ленина; - ремонт крыльца ж.д. №20а по ул.Ленина в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | - 100 000 руб. – местный бюджет - 126 000 руб. - местный бюджет | Выполнено: 154 815,18 руб. – «Благоустройство проездов микрорайона «Центр1». Оплачено: 113 205,81руб. Выполнено: 107 942,04руб. – Модернизация автомобильной парковки в районе улицы Заводской в городе Мосты Оплачено: 111 559,08 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 837 650,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 462 930,00 руб. - содержание дорог–174 999,00 руб. - уличное освещение – 250 000,00 руб. | Выполнено: 761 053,37 руб. - 420 049,29 руб. - 170 329,73 руб. - 170 674,35 руб. | Оплачено: 804 550,12 руб. - 442 874,74 руб. - 166 344,51 руб. - 195 330,87 руб. | – окоска газонов – 2 га; – наращивание колодцев с заменой обоймы по ул.Советской, ул.Ленина, ул. 30 лет ВЛКСМ , ул.Жукова в г.Мосты; - разбор плотин, созданных бобрами, на водоотводящих каналах по ул.Зеленая, ул.Советская в г.Мосты; - окоска каналов по ул.Зеленой в г.Мосты - установка 6 п.м.тротуарного борта по ул. 40 лет БССР в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки - брикет | 8500 м3 в т.ч январь-октябрь: 7250м3 19300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 14500м3 300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 250м3 500 т в т.ч.: январь- октябрь: 420т | 6869м3 16617м3 640м3 111,2т | - Б.Озерки – 1646м3 - Пацевичи - 1539м3 - Лунно - 1265м3 - Дубно - 1217м3 - М. Правые– 150м3 - Мосты – 15м3 - склад Мосты - 105м3 - Мосты – 16617м3 - Мосты – 640м3 - Б.Озерки – 0т - Пацевичи – 0т - Лунно - 8т - Дубно – 8т - Мосты Правые–0т - Мосты – 95,2т | -0м3 - 0м3 - 75м3 - 47м3 - 0м3 - 0м3 - 115м3 - 201м3 - 0м3 - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м | 5178 м | - модернизация участков тепловых сетей в районе ул.Станционная , УЗ «Мостовская ЦРБ» в г. Мосты, в аг. Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснаб-жения в деревне Большие Степанишки Мостовского района | 4356 м 330 780,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 170 489,00 руб. | 274 588,82руб. в т.ч.: 3861,5 руб. госэкспертиза; 13007,51 руб. ПСД; 36675,97 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза | - выполнение работ: - по укладке труб – 2945м; - монтаж колодцев – 38 ед. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Ляда Мостовского района | 3308,0 м 185 720,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 95 731,00 руб. | 184 959,00 руб. вт.ч.: 3171,05 руб. госэкспертиза; 4230,95 руб. ПСД; 4519,31 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза | - сдача объекта |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2018г. – 27,46 тыс. руб. (+1,1 % с начала 2018 года, -11,6 % к июлю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ август м-ц – начислено 207,30 тыс.руб., оплачено 197,41 тыс.руб. (95,2%) | - посещено 22 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 25 должни-ками в кассу РСЦ 1055,54 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2018г. – 283,01 тыс. руб. (+44,4 % с начала 2018 года, +6,5 % к июлю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 86,16 тыс. руб.; - с/х организации – 42,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 33,17 тыс. руб.;; - бюджетные организации – 5,22 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 1,26 тыс. руб.; | – направлено 46 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 4 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительных надписей; |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико