# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 05.10.2018г. по 09.11.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило обращений: претензий заявок | 33 (2017 год -31) 6157 (2017 год – 6705) выполнено 6069 | поступило – 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 1 просрочено – 0 поступило– 149 выполнено – 149 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 753 735,00 руб. в т.ч. 270 000,00 руб. - отчисления населения; 483 735,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 6500 м.кв. | Выполнено: 593 209,68 руб. ж.д. №21 по ул.Советская -154162,37руб ж.д. №18 по ул.Ленина -8021,10 руб ж.д. №24 по ул.Жукова-28324,16 руб ж.д. №22 по ул.Ленина – 42218,19 руб ж.д. №26 по ул.Жукова- 9947,11руб ж.д. №19а по ул.Советская-2348,99 руб ж.д. №45 по ул.Советская-5593,33 руб ж.д. №47 по ул.Советская- 5612,91 руб ж.д. №49 по ул.Советская-4394,21 руб ж.д. №6пр.Мира – 5740,75 руб ж.д. №4 пр.Юности – 3166,12 руб Оплачено: 635 970,93 руб. в том числе: 410 540,89 руб. – за счет районного бюджета; 225 430,04 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-6218 м.кв. | - «Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Советской в городе Мосты»: устройство кровли, оштукатуривание дворового фасада и цоколя, утепление вентшахт, сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: окраска фасадов, электротехнические работы. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 77 156,00 руб.- местный бюджет текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 68 284,23 руб. Оплачено: 68 284,23 руб. - 13 ед.(Советская21А, Строителей 11А,15,16, Ленина 18, Ленина 20 (2подъезда), Ленина 22 | -ремонт кровли ж.д. №15 по ул.К.Цеткин, №2 по ул.Кольцевой, №15 по ул.Строителей в г. Мосты – 35 м.кв.; - ремонт подъезда ж.д.№8 по пр-ту Мира в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | - 126 806 руб. – местный бюджет - 126 000 руб. - местный бюджет | Выполнено: 154 898,25 руб. – «Благоустройство проездов микрорайона «Центр1». Оплачено: 113 205,81руб. Выполнено: 111 580,75 руб. – Модернизация автомобильной парковки в районе улицы Заводской в городе Мосты Оплачено: 111 559,08 руб. | - укладка плитки тротуарной |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 837 274,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 426 875,00 руб. - содержание дорог–166 399,00 руб. - уличное освещение – 244 000,00 руб. | Выполнено: 949 601,21 руб. - 520 840,94 руб. - 213 806,44 руб. - 214 953,83 руб. | Оплачено: 865 729,35 руб. - 489 655,58 руб. - 166 344,51 руб. - 209 729,26 руб. | – посадка деревьев на территории г. Мосты – 110 шт.; – уборка листьев с улиц и дворовых территорий г. Мосты; - ямочный ремонт ул.Гастелло, ул.Цветочная – 40 м.кв.; - ремонт пешеходной дорожки в районе детсада №1 в г. Мосты |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки - брикет | 8500 м3 в т.ч январь-ноябрь: 8000м3 19300 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 15800м3 300 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 275м3 500 т в т.ч.: январь- ноябрь: 460т | 8420м3 18928м3 640м3 111,2т | - Б.Озерки – 1877м3 - Пацевичи - 1604м3 - Лунно - 1621м3 - Дубно - 1713м3 - М. Правые– 150м3 - Мосты – 15м3 - склад Мосты - 462м3 - Мосты – 18928м3 - Мосты – 640м3 - Б.Озерки – 0т - Пацевичи – 0т - Лунно - 8т - Дубно – 8т - Мосты Правые–0т - Мосты – 95,2т | - 22м3 - 0м3 - 84м3 - 120м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 302м3 - 0м3 - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 7000 м | 6086м | - модернизация участков тепловых сетей в районе ул.Жукова – 8 Марта в г. Мосты, в аг. Гудевичи, аг.Куриловичи. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснаб-жения в деревне Большие Степанишки Мостовского района | 4356 м, 53 колодца 330 780,00 руб.- областной бюджет | 274 588,82руб. в т.ч.: | - выполнение работ: - по укладке труб – 4330м; - монтаж колодцев – 53 ед.; |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Ляда Мостовского района | 3308,0 м 185 720,00 руб.- областной бюджет | 184 959,00 руб. вт.ч.: | - объект сдан в эксплуатацию |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2018г. – 29,05 тыс. руб. (+7,0 % с начала 2018 года, +5,8% к августу 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ сентябрь м-ц – начислено 197,71 тыс.руб., оплачено 206,20 тыс.руб. (104,3%) | - посещено 23 неплательщика на дому; - работа с должниками: оплачено 15 должни-ками в кассу РСЦ 954,98 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2018г. – 285,04 тыс. руб. (+45,4 % с начала 2018 года, +0,7 % к августу 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 94,6 тыс. руб.; - с/х организации – 43,44 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 32,44 тыс. руб.;; - бюджетные организации – 0,02 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,02 тыс. руб.; | – направлено 49 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительных надписей; |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико