# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 08.10.2018г. по 12.10.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило обращений: претензий заявок | 31 (2017 год -28) 5590 (2017 год – 5972) выполнено 5513 | поступило – 2 на рассмотрении – 1 на контроле – 1 просрочено – 0 поступило– 120 выполнено – 120 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 753 735,00 руб. в т.ч. 270 000,00 руб. - отчисления населения; 483 735,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 6500 м.кв. | Выполнено: 446 139,30 руб. ж.д. №21 по ул.Советская -154162,37руб ж.д. №18 по ул.Ленина -8021,10 руб ж.д. №24 по ул.Жукова-28324,16 руб ж.д. №22 по ул.Ленина – 42218,19 руб ж.д. №26 по ул.Жукова- 9947,11руб ж.д. №19а по ул.Советская-2348,99 руб ж.д. №45 по ул.Советская-5593,33 руб ж.д. №47 по ул.Советская- 5612,91 руб ж.д. №49 по ул.Советская-4394,21 руб ж.д. №6пр.Мира – 5740,75 руб ж.д. №4 пр.Юности – 3166,12 руб Оплачено: 627 836,90 руб. в том числе: 402 406,86 руб. – за счет районного бюджета; 225 430,04 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-6218 м.кв. | - «Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Советской в городе Мосты»: устройство желоба водосточной системы, устройство отливов, оштукатуривание дворового фасада, устройство отмостки, входных групп, электро- и сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: устройство отмостки, оштукатуривание дворового фасада, устройство отливов, установка дверей в подвалах, электротехнические работы. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 77 156,00 руб.- местный бюджет текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 62 539,56 руб. Оплачено: 62 539,56 руб. - 10 ед.(Советская21А, Строителей 11А,15,16, Ленина 18, Ленина 20 (2подъезда), Ленина 22 | - ремонт подъезда №3 ж.д.№22 по ул.Ленина; -ремонт скамеек ж.д. №6 по ул. Цеткин в г. Мосты. |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | - 100 000 руб. – местный бюджет - 126 000 руб. - местный бюджет | Выполнено: 154 815,18 руб. – «Благоустройство проездов микрорайона «Центр1». Оплачено: 113 205,81руб. Выполнено: 107 942,04руб. – Модернизация автомобильной парковки в районе улицы Заводской в городе Мосты Оплачено: 111 559,08 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 837 650,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 462 930,00 руб. - содержание дорог–174 999,00 руб. - уличное освещение – 250 000,00 руб. | Выполнено: 761 053,37 руб. - 420 049,29 руб. - 170 329,73 руб. - 170 674,35 руб. | Оплачено: 804 550,12 руб. - 442 874,74 руб. - 166 344,51 руб. - 195 330,87 руб. | – уборка смёта с улиц Лесопарковой, 30 лет ВЛКСМ, Калиновского; -замена 2 м.п. бортового камня по ул. Советской в г. Мосты; – наращивание колодцев (2 шт.) с заменой обоймы по ул. 30 лет ВЛКСМ в г. Мосты; - разбор плотин, созданных бобрами, на водоотводящих каналах по ул. Зеленой в г.Мосты; - окоска каналов по ул. Станционной в г.Мосты; - восстановление дорожного покрытия после порыва водопровода по ул. 40 лет БССР, Северной, Горной; -асфальтирование возле водопроводных люков по ул. 30 лет ВЛКСМ, Советской, Ленина. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки - брикет | 8500 м3 в т.ч январь-октябрь: 7250м3 19300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 14500м3 300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 250м3 500 т в т.ч.: январь- октябрь: 420т | 7355м3 16910м3 640м3 111,2т | - Б.Озерки – 1690м3 - Пацевичи - 1579м3 - Лунно - 1367м3 - Дубно - 1422м3 - М. Правые– 150м3 - Мосты – 15м3 - склад Мосты - 210м3 - Мосты – 16910м3 - Мосты – 640м3 - Б.Озерки – 0т - Пацевичи – 0т - Лунно - 8т - Дубно – 8т - Мосты Правые–0т - Мосты – 95,2т | - 44м3 - 40м3 - 102м3 - 205м3 - 0м3 - 0м3 - 95м3 - 293м3 - 0м3 - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м | 5278 м | - модернизация участков тепловых сетей в районе ул.Станционная , УЗ «Мостовская ЦРБ» в г. Мосты. |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснаб-жения в деревне Большие Степанишки Мостовского района | 4356 м 330 780,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 170 489,00 руб. | 274 588,82руб. в т.ч.: 3861,5 руб. госэкспертиза; 13007,51 руб. ПСД; 36675,97 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза | - выполнение работ: - по укладке труб – 3000м; - монтаж колодцев – 40 ед. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Ляда Мостовского района | 3308,0 м 185 720,00 руб.- областной бюджет в т.ч.: 1 полугодие – 95 731,00 руб. | 184 959,00 руб. вт.ч.: 3171,05 руб. госэкспертиза; 4230,95 руб. ПСД; 4519,31 руб. Гипрозем 648 руб экологическая экспертиза | - сдача объекта |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2018г. – 27,46 тыс. руб. (+1,1 % с начала 2018 года, -11,6 % к июлю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ август м-ц – начислено 207,30 тыс.руб., оплачено 198,10 тыс.руб. (95,6%) | - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 1081,31 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2018г. – 283,01 тыс. руб. (+44,4 % с начала 2018 года, +6,5 % к июлю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 86,16 тыс. руб.; - с/х организации – 42,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 33,17 тыс. руб.;; - бюджетные организации – 5,22 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 1,26 тыс. руб.; | – направлено 46 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 4 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительных надписей; |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико