# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 10.12.2018г. по 14.12.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило обращений: претензий заявок | 37 (2017 год -35) 6998 (2017 год – 7614) выполнено 6737 | поступило – 2 на рассмотрении – 2 на контроле – 1 просрочено – 0 поступило– 201 выполнено – 195 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 843 435,00 руб. в т.ч. 270 000,00 руб. - отчисления населения; 573 435,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 6500 м.кв. | Выполнено: 743 621,52 руб. ж.д. №21 по ул.Советская -165232,41руб ж.д. №18 по ул.Ленина -12906,15руб ж.д. №24 по ул.Жукова-28683,40 руб ж.д. №22 по ул.Ленина –190798,29 руб ж.д. №26 по ул.Жукова- 9947,11руб ж.д. №19а по ул.Советская-2348,99 руб ж.д. №45 по ул.Советская-164213,46 руб ж.д. №47 по ул.Советская-155505,16руб ж.д. №49 по ул.Советская-5502,90 руб ж.д. №6пр.Мира – 5790,24 руб ж.д. №4 пр.Юности – 3193,41руб Оплачено: 819 390,75 руб. в том числе: 534 757,04руб. – за счет районного бюджета; 284 633,71 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-6218 м.кв. | - «Капитальный ремонт жилого дома №45 по улице Советской в городе Мосты»: обшивка ниш в санузлах, устройство фартуха цокольного пояса, отделочные работы в помещениях ВУ, ТУ, планировка территории; «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»:- |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 77 156,00 руб.- местный бюджет текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 75 630,60 руб. Оплачено: 68 284,23 руб. - 17 ед | - ремонт 3-го подъезда ж.д.№16 по ул.Строителей, в г.Мосты; -ремонт кровли ж.д. №11 по ул.Строителей, №8а по пр-ту Мира, №24 по ул.Ленина в г. Мосты – 40 м.кв.; |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | - 160 696,00 руб. – местный бюджет - 126 000 руб. - местный бюджет | Выполнено: 160 780,08 руб. – «Благоустройство проездов микрорайона «Центр1». Оплачено: 160 683,22руб. Выполнено: 113 116,83 руб. – Модернизация автомобильной парковки в районе улицы Заводской в городе Мосты Оплачено: 111 559,08 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 111 234,59 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 595 065,59руб. - содержание дорог–250 369,00 руб. - уличное освещение – 265 800,00 руб. | Выполнено: 1047 781,78 руб. - 575 712,03 руб. - 246 260,04 руб. - 225 809,71 руб. | Оплачено: 1 084 507,56 руб. - 591 928,34 руб. - 247 501,16 руб. - 245 078,06 руб. | - монтаж новогодних ёлок в левобережной части, на привокзальной площади в г.Мосты; - очистка от снега улиц и дворовых территорий г. Мосты; - вырубка кустарника в районе ул.Садовая в г.Мосты – 3000 м.кв. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки - брикет | 8500 м3 19300 м3 300 м3 500 т | 9876м3 20498м3 640м3 111,2т | - Б.Озерки – 2278м3 - Пацевичи - 1871м3 - Лунно - 1823м3 - Дубно - 2032м3 - М. Правые– 166м3 - Мосты – 47м3 - склад Мосты - 699м3 - Мосты – 20498м3 - Мосты – 640м3 - Б.Озерки – 0т - Пацевичи – 0т - Лунно - 8т - Дубно – 8т - Мосты Правые–0т - Мосты – 95,2т | - 66м3 - 32м3 - 45м3 - 56м3 - 0м3 - 32м3 - 125м3 - 0м3 - 0м3 - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т - 0т |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 7000 м | 7000м | - модернизация участков тепловых сетей в районе ул.Жукова – 8 Марта в г. Мосты, в аг. Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснаб-жения в деревне Большие Степанишки Мостовского района | 4356 м, 53 колодца 328 770,00 руб.- областной бюджет | 320 433,06руб. в т.ч.: | - сдача объекта |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 9. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Ляда Мостовского района | 3308,0 м 187 730,00 руб.- областной бюджет | 187 039,39 руб. вт.ч.: | - объект сдан в эксплуатацию |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2018г. – 23,33 тыс. руб. (-14,0 % с начала 2018 года, -19,7% к сентябрю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ октябрь м-ц – начислено 252,49 тыс.руб., оплачено 241,64 тыс.руб. (95,7%) | - работа с должниками: оплачено 20 должни-ками в кассу РСЦ 852,75 руб. просроченной задолженности; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2018г. – 288,42тыс. руб. (+47,2 % с начала 2018 года, +1,2 % к сентябрю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 60,63 тыс. руб.; - с/х организации – 35,03 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 24,54 тыс. руб.;; - бюджетные организации – 3,62 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,15 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,37 тыс. руб. | – направлено 52 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производства; – оформлено 6 исполнительных надписей; |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико