# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 29.07.2019г. по 02.08.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 20(2018 год -21) 5355 в т.ч. консультации – 2991 выполнено 5243 (2018 год – 3946) | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 126(в т.ч. 74 консультации) выполнено – 125 просрочено – 0 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м. | Выполнено: 391 223,73 руб. Оплачено: 455 433,00 руб. в том числе: 274 991,05 руб. – за счет районного бюджета; 180 441,95 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: кровельные работы, ремонт фасада, утепление вентшахт «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»: кровельные работы, ремонт входных групп, сантехнические работы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед. | Выполнено: 53 987,66 руб. Оплачено: 58 153,24 руб. - 9 ед. | – ремонт кровли ж.д. №88 по ул. Зеленая, №10 по пр-ту Юности в г. Мосты – 10 м.кв.; - текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №82а по ул. Зеленой; - ремонт МАФ ж.д.№26 по ул.Жукова в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 2 005,15 руб. | Выполнено: 31 765,88 руб. | Оплачено: 21 332,50 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 991 548,84 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 345 437,81 руб. - содержание дорог–168 871,22 руб. - уличное освещение – 131 704,83 руб. | Выполнено: 845 051,82 руб. 415 952,41 руб. 282 190,87 руб. 146 908,54 руб. | Оплачено: 991 548,84 руб. 517 456,49 руб. 312 557,13 руб. 161 535,22 руб. | – выкашивание газонов – 16га; - подметание улиц г. Мосты.; - вырубка поросли в районе ул. 30 лет ВЛКСМ |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-июль: 3510м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- июль: 11790м3 300 м3 в т.ч.: январь- июль: 150м3 | 8499 м3 8787,8м3 110м3 | - Б.Озерки – 1921м3 - Пацевичи - 2512м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 744м3 - М. Правые– 295м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 192м3 - Мосты – 8787,8м3 - Мосты – 110м3 | - 0м3 - 98м3 -34 м3 - 0м3 - 110м3 - 0м3 - 45м3 - 0м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 2388 м | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи -172 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  | - проведение подрядных торгов на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа (срок 05.08.2019) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 33247,39 руб. –республиканский бюджет | - выполнение генподрядчиком СМР |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 19359,48,39 руб. –республиканский бюджет | - выполнение генподрядчиком СМР |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2019г. – 27,53 тыс. руб. (- 2,6 % с начала 2019 года, -5,7 % к маю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь м-ц 232,91 тыс.руб., оплачено 229,19 тыс.руб. (98,4%) | - посещено 16 неплательщиков на дому, оформлены 2 беседы; - работа с должниками: оплачено 15 должни-ками в кассу РСЦ 928,93 руб. просроченной задолженности; -выслано 15 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 2785,64 руб. |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2019г. – 252,20 тыс. руб. (+22,8% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 101,51 тыс. руб.; - с/х организации – 115,56 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 61,59 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,46 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 3,36 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,65 тыс.руб. | – направлено 21 претензия о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 3 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико