# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 10.06.2019г. по 14.06.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 14 (2018 год -18) 3620 в т.ч. консультации – 1846 выполнено 3523 (2018 год – 3228) | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 2 просрочено – 0 - 172 (в т.ч. 104 консультации) выполнено – 152 просрочено - 10 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 140 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м. | Выполнено:234 780,32 руб. Оплачено: 198 564,34 руб. в том числе: 112 069,68 руб. – за счет районного бюджета; 93 874,24 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-955 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: оштукатуривание, заполнение дверных проемов, устройство стяжек в подвальных помещениях, ремонт фасадов, наращивание вентшахт, сантехработы |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 39 880,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв. – 8 ед. | Выполнено: 35 711,85 руб. Оплачено: 39 877,43 руб. - 7 ед. | - ремонт МАФ ж.д. №86 по ул.Зеленой, №2 по пр-ту Мира в г. Мосты; – ремонт кровли ж.д. №16 по ул.Строителей - 15 м.кв. |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 2 005,15 руб. | Выполнено: 2 958,37 руб. | Оплачено: 2 004,78 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1-2 кв. – 646 015,49 руб. - текущее благ-во – 345 437,81 руб. - содержание дорог–168 871,22 руб. - уличное освещение – 131 704,83 руб. | Выполнено: 496 768,45 руб. 244 629,34 руб. 138 504,96 руб. 113 634,15 руб. | Оплачено: 646 013,62 руб. 345 437,57 руб. 168 871,22 руб. 131 704,83 руб. | – выкашивание газонов – 19 га; - текущий ремонт пешеходного подвесного моста через р. Неман в г.Мосты – 94 м.; - ямочный ремонт ул.Кольцевая, ул.Пушкина, ул.Советская, ул.Цветочная г.Мосты – 120 м.кв. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-июнь: 3510м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- июнь: 11790м3 300 м3 в т.ч.: январь- июнь: 150м3 | 6074 м3 8787,8м3 110м3 | - Б.Озерки – 1747м3 - Пацевичи - 1432м3 - Лунно - 1370м3 - Дубно - 744м3 - М. Правые– 78м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 8787,8м3 - Мосты – 110м3 | - 25м3 - 0м3 - 44м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза), закупка материалов; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  | - проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству станции обезжелезивания контейнерного типа (срок 01.07.2019) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  | - заключение договора с генподрядчиком на выполнение СМР (срок 01.07.2019) |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  | - заключение договора с генподрядчиком на выполнение СМР (срок 01.07.2019) |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 29,20 тыс. руб. (+3,3 % с начала 2019 года, -4,6 % к апрелю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц 207,81 тыс.руб., | - посещено 16 неплательщиков на дому, проведена и оформлена 2 беседы; - работа с должниками: оплачено 24 должниками в кассу РСЦ 1986,71 руб. просроченной задолженности; -выслано 26 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2019г. – 262,73 тыс. руб. (+28,0% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 108,59 тыс. руб.; - с/х организации – 76,47тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 59,51 тыс. руб.; - бюджетные организации – 57,62 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 4,14 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,03 тыс.руб. | – направлено 17 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 3 исполнительных производства; – оформлено 3 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико