# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 11.02.2019г. по 15.02.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 4 (2018 год -6) 807 (2018 год – 993) выполнено 791 | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле - 1 просрочено – 0 - 142 выполнено – 138 просрочено -0 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 40 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: Оплачено: . | «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: заделка ниш после замены канализационных стояков, установка 2 входных дверей |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 15 ед. | Выполнено: 9453,54 руб. Оплачено: 4165,58 руб. - 1 ед | - ремонт кровли ж.д. №78, №86 по ул.Зеленая, №14 по пр-ту Юности, №2, №10 по пр-ту Мира в г. Мосты – 70 м.кв.; - ремонт подъезда ж.д.№8а по пр-ту Мира, в г.Мосты; - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №6 по пр-ту Мира, №10 по пр-ту Юности – 20 м.п. |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. | Выполнено: 44528,58 руб. 24202,03 руб. 1238,42 руб. 19088,13 руб. | Оплачено: 160903,17 руб. 100808,23 руб. 30366,26 руб. 29728,68 руб. | - формовочная обрезка с дроблением 31 дерева по ул. Энергетиков, Советская, парковой зоне в г.Мосты; - вырубка кустарника с дроблением в районе ул.Кольцевой в г.Мосты – 4000 м.кв.; – уборка смета с улиц города Мосты; |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: февраль: 1340м3 20 000 м3 в т.ч.: февраль: 4060м3 300 м3 в т.ч.: февраль: 50м3 | 1501 м3 4261м3 0м3 | - Б.Озерки – 504м3 - Пацевичи - 434м3 - Лунно - 446м3 - Дубно - 57м3 - М. Правые– 32м3 - Мосты – 0м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 4261м3 - Мосты – 0м3 | - 100м3 - 122м3 - 128м3 - 0м3 - 11м3 - 0м3 - 0м3 - 1886м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 7 проектам модернизации тепловых сетей |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. –областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.02.2019г. – 32,56 тыс. руб. (+19,9 % с начала 2019 года, +15,2% к декабрю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ январь м-ц – начислено 310,28 тыс.руб., | - посещено 9 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 1000,61 руб. просроченной задолженности; - оформлено нотариальных надписей на 7должников на сумму 3660,11 руб.; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. (+4,8 % с начала 2018 года, +4,5 % к ноябрю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 75,78 тыс. руб.; - с/х организации – 42,27 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 30,77 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,18 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,06 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,31 тыс.руб. | – направлено 9 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 1 исполнительное производство. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико