# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 21.10.2019г. по 25.10.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 34(2018 год -32) 7464 в т.ч. консультации – 4320 Выполнено в срок 6995 (2018 год –5903) | - 1 на рассмотрении –2 на контроле – 6 просрочено – 0 - 141(в т.ч. 80 консультации) выполнено – 121 просрочено – 9 в работе - 11 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 873 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 573 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м. | Выполнено: 791 796,54 руб. Оплачено: 733 375,35 руб. в том числе: 475 940,62 руб. – за счет районного бюджета; 257 434,73 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-3929 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»:, ремонт ограждений балконов, ремонт стыков стеновых панелей, выполнение работ по инженерным системам; «Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты ремонт входных групп и входов в подвал, окраска цоколя |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед. | Выполнено: 80 339,30 руб. Оплачено: 84 504,88 руб. - 15 ед. | - текущий ремонт подъездов №4 ж.д. №26 по ул.Жукова; - ремонт МАФ в районах жилых домах №9 по ул. К.Цеткин, №14 по ул.Строителей, №26 по ул.Жукова в г.Мосты - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №82а по ул. Зеленой в г.Мосты |
|  | отв Боровский В.Н. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 146 585,74 руб– местный бюджет | Выполнено: 114745,51 руб. | Оплачено: 101109,08 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): устройство газонов, устройство оснований из песка, устройство бортовых камней, укладка тротуарной плитки |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 344 926,46 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 698 036,49 руб. - содержание дорог–386 057,13 руб. - уличное освещение – 260 832,84 руб. | Выполнено: 965 435,50 руб. 597 202,78руб. 355 594,71 руб. 230 601,05 руб. | Оплачено: 1 344 475,55 руб. 695 198,85 руб. 385 960,97 руб. 253 315,73 руб. | – ямочный ремонт дворовой территории ж.д.№7 по ул. Строителей – 8,2 м.кв.; - подметание улиц г.Мосты; - уборка листвы по городу; - посадка деревьев: г. Мосты – 250 шт., аг.Глядовичи – 100 шт.; - разборка 3 плотин на водоотводящих каналах в г. Мосты |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-октябрь: 6160 м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 16400 м3 300 м3 в т.ч.: январь - октябрь: 250 м3 | 10426,4 м3 12809,4 м3 120,08м3 | - Б.Озерки – 2389м3 - Б.Рогозница 26 м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1168м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1324,4м3 - Мосты – 12809,4 м3 - Мосты – 120,08м3 | - 78м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 7м3 - 0м3 - 114,4м3 - 544м3 - 3,36м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 4770 м Оплачено: 216 780,00 руб. – областной бюджет | - проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза); |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Оплачено: 165 390,64 руб. в т.ч. республиканский бюджет -100 000руб. областной бюджет – 65 390,64 | - строительно-монтажные работы выполнены, выполнен монтаж двух модулей станций обезжелезивания, выполнены пусконаладочные работы одной станции обезжелезивания, ведутся на второй станции |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 4 900 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 918,92 руб. -республиканский бюджет | - объект сдан |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 100 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 397,65 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 397,65 руб. – областной бюджет | - объект сдан |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет |  | - заключение договора генподряда на выполнение строительно-монтажных работ с победителем тендера УП «Гроднооблводоканал» |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2019г. – 39,88 тыс. руб. (+41,1 % с начала 2019 года, -9,3% к августу 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь м-ц 215,62 тыс.руб., оплачено 167,34 тыс.руб. (77,6%) | - посещено 36 неплательщиков на дому; - проведено 46 бесед; - работа с должниками: оплачено 10 должни-ками в кассу РСЦ 802,57 руб. просроченной задолженности; -выслано 27 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 7 нотариальных надписей на сумму 2077,07 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2019г. – 286,77 тыс. руб. (+39,7% с начала 2019 года. +9,5% к августу 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 88,79 тыс. руб.; - с/х организации – 122,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,89 тыс. руб.; - бюджетные организации – 20,48 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,21 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,89 тыс.руб. | – направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 5 исполнительных производства; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико