# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 25.03.2019г. по 29.03.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 9 (2018 год -11) 1819 (2018 год – 1696) выполнено 1789 | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле - 1 просрочено – 0 - 150 (в т.ч. 82 консультации) выполнено – 148 просрочено -1 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 58 226,34,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1 кв.- 1000 кв.м. | Выполнено: Оплачено: 116 351,64 руб. в том числе: 58 226,34 руб. – за счет районного бюджета; 58 125,30 руб. – за счет отчисл. насел. | «Капитальный ремонт жилого дома №47 по улице Советской в городе Мосты»: окраска плит балконов и цоколя, устройство экранов и покрытия балконов, зашивка ниш под инженерные сети |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 3 ед. | Выполнено: 9453,54 руб. Оплачено: 22 595,86 руб. - 3 ед. | - ремонт скамеек ж.д. №45 по ул.Советской, №6 по пр-ту Юности, №14а по пр-ту Мира в г. Мосты 6 ед..; - ремонт 2-го подъезда ж.д.№47 по ул. Советской в г.Мосты |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  | Оплачено: 1482,14 руб. |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. | Выполнено: 126992,98 руб. 81044,26 руб. 21662,14 руб. 24286,58 руб. | Оплачено: 390 945,49 руб. 232467,81,65 руб. 72088,21 руб. 86389,47 руб. | - формовочная обрезка с дроблением 2 деревьев по ул. Советская в г.Мосты; - очистка ливневой канализации по дворовой территории в г. Мосты; - ямочный ремонт ул.Советской, ул.Жукова, ул. Буденного, ул.Пролетарской, ул.Первомайской в г.Мосты – 61 м.кв. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-март: 2010м3 20 000 м3 в т.ч.: январь-март: 6090м3 300 м3 в т.ч.: январь-март: 75м3 | 3492 м3 7155,8м3 6м3 | - Б.Озерки – 1161м3 - Пацевичи - 1110м3 - Лунно - 921м3 - Дубно - 175м3 - М. Правые– 42м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты - 28м3 - Мосты – 7155,8м3 - Мосты – 6м3 | - 114м3 - 139м3 - 40м3 - 21м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 936,8м3 - 6м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ по 7 проектам модернизации тепловых сетей (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района | 70 000 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района | 50 000 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ (госэкспертиза) |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2019г. – 37,25 тыс. руб. (+31,8 % с начала 2019 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль м-ц 282,43 тыс.руб., оплачено 272,42 тыс.руб. (96,5%) | - посещено 11 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 8 должниками в кассу РСЦ 848,10 руб. просроченной задолженности; -выслано 15 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.03.2019г. – 176,94 тыс. руб. (-13,8% с начала 2019 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 78,11 тыс. руб.; - с/х организации – 447,23 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 35,66 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,30 тыс. руб. | – направлено 9 претензии о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 1 исполнительное производство. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико