# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 28.03.2022г. по 01.04.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 12 (2021 год -15) 1081 Выполнено в срок – 1081 (2021 год – 1238) | - 3 на рассмотрении – 1 на контроле – 0 просрочено – 0 - 129 выполнено – 129 просрочено – 0 в работе - 0 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 138 293,62 руб. Оплачено: 138 293,62 руб. в т.ч.: 138 293,62 руб.– за счет отчислений населения | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: кровельные работы, ремонт крыльц входных групп, ремонт стен и стыков стеновых панелей, электро- сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 14 678,22 руб. Оплачено: 9 792,63 руб. - 2 ед. | - ремонт подъезда №1 ж.д. №82 по ул. Зеленая |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: | Оплачено: | Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией: установка МАФ, устройство газонов |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 262 342,28 руб. - 79 518,36 руб. - 18 958,47 руб. - 2 905,19 руб. - 57 487,99 руб. - 103 472,27 руб. | Оплачено: 289 587,91 руб. - 104 403,93 руб. - 19 231,08 руб. - 3 733,21 руб. - 86 311,07 руб. - 75 908,62 руб. | - ямочный ремонт ул. Советская, Пушкина, Ленина г.Мосты – 90 м.кв.; - формовочная обрезка с дроблением 34 деревьев по ул. Пушкина, Советская, 30 лет ВЛКСМ г.Мосты; - валка деревьев и очистка от порубочных остатков на полосе вдоль автодороги Р-41; - подметание и уборка смета с улиц города Мосты; - побелка и покраска стволов деревьев на улицах г. Мосты. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-апрель – 2330 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– апрель - 7000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– апрель - 66 пл. м3 | 2999 пл. м3 4996 пл. м3 40 пл. м3 | - Б.Озерки – 450 пл. м3 - Пацевичи – 670 пл. м3 - Лунно - 602 пл. м3 - Дубно - 321 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 418 пл. м3 - Мосты – 4996 пл. м3 - Мосты – 40 пл. м3 | - 98 пл. м3 - 47 пл. м3 - 50 пл. м3 - 56 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 36 пл. м3 - 419 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 – районный бюджет |  | - проведение открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение ПИР (срок11.04.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 68,89 тыс. руб. (+48,7 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль месяц: 409,83 тыс.руб. оплачено за февраль месяц: 402,29 тыс.руб. (98,2%) | -выслано 64 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 5 чел. на сумму 464,80 руб.; - оформлено 7 нотариальных надписей на сумму 511,12 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 188,57 тыс. руб. (+4,0% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 61,48 тыс. руб.; - с/х организации – 128,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,01 тыс. руб.; - бюджетные организации – 52,26 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,82 тыс. руб.; | – направлено 3 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 32214,08 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико