# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 28.09.2020г. по 02.10.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 53(2019 год - 32 ) 3840 выполнено в срок – 3267 (2019 год – 6412 ) | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 -95 выполнено – 90 просрочено – 2 в работе - 6 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 283 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 543 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 383 911,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 930 105,66 руб. Оплачено: 827 327,47 руб. в т.ч.: 529 491,06 руб. – за счет районного бюджета 297 836,41 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт стыков стеновых панелей, оштукатуривание стен техпомещений, сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: сантехнические работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 70 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 68 127,72 руб. Оплачено: 66 562,16 руб. - 15ед. | - ремонт 1 крыльца ж.д. №21а по ул. Советской, ж.д. 1 крыльца ж.д. №84 по ул.Зеленой в г. Мосты; - ремонт МАФ ж.д. №9, №10а по ул.К. Цеткин, №26 по ул.Жукова в г.Мосты; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1-3 квартал 290 000,00 руб. | Выполнено: 373 762,23 руб. | Оплачено: 372 530,32 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): - |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-3 квартал 456 415,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. 1-3 квартал 105 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-3 квартал 137 368,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1-3 квартал 225 000,00 руб. | Выполнено: 926786,93 руб.: - 364 014,79 руб. - 92 713,92 руб. - 220 145,92 руб. - 249 912,30 руб. | Оплачено: 895 057,56 руб.: - 378 732,02 руб. - 103 862,82 руб. - 169 931,27 руб. - 242 531,45 руб. | – выкашивание газонов – 6 га; - ямочный ремонт улиц Волковича, Строителей, Кирова в г.Мосты – 142 м.кв.; - подметание улиц г. Мосты; - уборка кладбища в г. Мосты; - валка деревьев с дроблением по ул. К.Цеткин, Строителелей – 1,56 м3; - протравливание хим. препаратами борщевика по ул.Занеманской, золотарника по ул.Кирова |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-сентябрь: 5000м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 16400м3 300 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 225м3 | 3213 м3 13696,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 1004м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 13696,6 м3 - Мосты – 157 м3 | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 201м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 4910 м Оплачено: 367 669,92 руб. - областной бюджет | - выполнение 1 проектно-изыскатель-ских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Лунно Мостовского района – 170м; - модернизация участка тепловой сети от ТК до ТУ здания гостиницы "Мосты" в городе Мосты – 70 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 197 831,09 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 100 209,92 руб. - республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | - выполнения СМР по водопроводу: промывка сети |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет; 15 000 руб. – собственные средства | - проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2020г. – 42,67 тыс. руб. (+37,7 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август м-ц 248,29 тыс.руб. оплачено 248,68 тыс.руб. (100,2%) | -выслано 68 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 10 чел. на сумму 632,39 руб.; - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 226,01 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2020г. – 289,00 тыс. руб. (+7,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.; - с/х организации – 172,10 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 89,70 тыс. руб.; - бюджетные организации – 78,06 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 42,80 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,50 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико