# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 30.05.2022г. по 03.06.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 26 (2021 год -31) 1933 Выполнено в срок – 1926 (2021 год – 2001) | - 3 на рассмотрении – 2 на контроле – 2 просрочено – 0 - 109 выполнено – 106 просрочено – 0 в работе – 3 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 531 336,86 руб. Оплачено: 409 651,95 руб. в т.ч.: 176 345,29 руб. – за счет районного бюджета 233 306,66 руб.– за счет отчислений населения | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: устройство отмостки из плитки тротуарной, заполнение оконных и дверных проемов, облицовка МОП керамической плиткой, электро-сантехнические работы. Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: ремонт кровли |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 28 009,92 руб. Оплачено: 30 976,53 руб. - 3 ед. |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 155 450,19 руб. | Оплачено: 130 035,95 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией: демонтаж дорожного борта, покрытий а/б и из плитки тротуарной |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 586 064,68 руб. - 218 532,53 руб. - 34 974,39 руб. - 48 788,59 руб. - 118 506,21 руб. - 165 363,10 руб. | Оплачено: 648 620,28 руб. - 243 417,96 руб. - 35 819,45 руб. - 51 699,58 руб. - 147 329,29 руб. - 170 354,00 руб. | - текущий ремонт участка пешеходной дорожки от ул.Советской до ул.Кирова в г.Мосты – установка тротуарного борта, устройство покрытий их плитки тротуарной; – окоска газонов в г.Мосты– 22 га; - стрижка кустарника по ул. Советской в г.Мосты; - вырубка поросли по ул. Советской в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июнь – 3000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– июнь - 10200 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– июнь - 100 пл. м3 | 4386 пл. м3 7322 пл. м3 60 пл. м3 | - Б.Озерки – 728 пл. м3 - Пацевичи – 839 пл. м3 - Лунно - 724 пл. м3 - Дубно - 450 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 986 пл. м3 - Мосты – 7322 пл. м3 - Мосты – 60 пл. м3 | - 21 пл. м3 - 28 пл. м3 - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 416 пл. м3 - 543 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 100 м | - выполнение ПИР по объектам «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района», «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Пески Мостовского района» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Техническая модернизация котла КВГМ-10 и водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленая г.Мосты | 250 000,00 – районный бюджет |  | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 – районный бюджет |  | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 24 045,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2022г. – 76,21 тыс. руб. (+64,4 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель месяц: 394,91 тыс.руб. оплачено за апрель месяц: 382,54 тыс.руб. (96,9%) | -выслано 123 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 180,60 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2022г. – 194,32 тыс. руб. (+7,1% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 70,03 тыс. руб.; - с/х организации – 134,80 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,30 тыс. руб.; - бюджетные организации – 5,94 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 5,94 тыс. руб.; | – направлено 9 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 42071,56 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико