# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 31.01.2022г. по 04.02.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 3 (2021 год -2) 445 Выполнено в срок – 438 (2021 год –405) | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 0 просрочено – 0 - 74 выполнено – 73 просрочено – 0 в работе - 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: Оплачено: 2 966,61 руб. | - ремонт подъездов, №3, №4 ж.д. №19а по ул. Советской в г. Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - содержание дорог –259 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: | Оплачено: 57 650,02 руб. - 24 885,57 руб. - 845,06 руб. - 28 823,08 руб. - 3096,31 руб. | - уборка снега и посыпка ПГМ улиц, проездов и тротуаров г. Мосты; - валка деревьев – 2,5 м3; - формовочная обрезка 15 деревьев по ул. Советской, ул.Ленина в г.Мосты; - разборка пожарного резервуара в городском парке |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь – 667 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь – 1800 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь – 160 пл. м3 | 746 пл. м3 2299 пл. м3 0 пл. м3 | - Б.Озерки – 87 пл. м3 - Пацевичи – 232 пл. м3 - Лунно - 227 пл. м3 - Дубно - 109 пл. м3 - М. Правые– 37 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 0 пл. м3 - Мосты – 2299 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 | - 26 пл. м3 - 70 пл. м3 - 64 пл. м3 - 40 пл. м3 - 15 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 399 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Деньковцы Мостовского района |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты |  |  | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. (+12,1 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за декабрь месяц: 394,54 тыс.руб. оплачено за декабрь месяц: 382,39 тыс.руб. (96,9%) | -направлено 50 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 6 чел. на сумму 622,88 руб.; - оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 1048,86 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. (-11,8% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 56,93 тыс. руб.; - с/х организации – 132,48 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,53 тыс. руб.; |  |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико