# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 01.02.2021г. по 05.02.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 2(2020 год -4 ) 405 Выполнено в срок – 373 (2020 год –699) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 129 выполнено – 120 просрочено – 1 в работе - 9 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: Оплачено: 10366,88 руб. в т.ч.: 10 366,88 руб. – за счет отчисл. насел. |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: Оплачено: 3 363,29 руб. | - очистка кровель и водоотводящих систем жилых домов от снега и наледи |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: |  |  |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: | Оплачено: 40 994,59 руб. 11 168,67 руб. 2 982,15 руб. 1 078,23 руб. 25 765,54 руб. | - уборка снега и посыпка ПСС улиц г. Мосты; |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-февраль – 660 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь-февраль ь – 4140 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь-февраль – 50 м3 | 233 пл. м3 1610 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 153 пл. м3 - Пацевичи - 91 пл. м3 - Лунно - 8 пл. м3 - Дубно - 0 пл. м3 - М. Правые– 38 пл. м3 - Мосты – 7 пл. м3 - склад Мосты - - Мосты – 1610 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 | - 53 пл. м3 - 36 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 12 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 430 пл. м3 - 3,36 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3150 м |  | - переговоры по выбору подрядчика на выполнение ПСД |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района |  |  | - выполнение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за декабрь м-ц 309,02 тыс.руб. оплачено 302,97 тыс.руб. (98,0%) | -выслано 12 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 12 чел. на сумму 917,67 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. | – направлено 6 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 46099,88 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико