# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 03.01.2023г. по 06.01.2023г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 0 (2022 год -0) 71 Выполнено в срок – 70 (2022 год – 104) | - 0 на рассмотрении – 0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 71 выполнено – 70 просрочено – 0 в работе – 1 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 207 929,00 руб. в т.ч. 1 207 929,00 руб. - местный бюджет |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 126 053,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: |  | - ремонт кровли ж.д. №2 по ул. Кольцевой в г. Мосты – 10 м2 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 430 000,00 руб. – местный бюджет |  |  |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 663 710,00 руб.– местный бюджет в т.ч. - 150 содержание придвор. территорий – 100000,00 руб. - 151 текущее сод. благ-ва – 613710,00 руб. -152 уличное освещение – 380000,00 руб. - 153 содержание дорог – 250000,00 руб. - 838 ремонт дорожной сети-220000,00 руб. - 146 тек. ремонт дорог – 100000,00 руб. |  |  | - уборка листвы по территории г.Мосты; - чистка трубы водоотводящего канала по пр-ту Юности в г.Мосты; - валка деревьев по ул. Зеленой г.Мосты – 1,5 м3; - формовочная обрезка 1 дерева по ул. Зеленой г.Мосты; - ремонт 5 м2 тротуаров по ул.Зеленой, 3 м2 по ул. Советской в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 9000 пл. м3 в т.ч. январь – 1000 пл. м3 17800 пл. м3 в т.ч. январь – 1660 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь – 25 пл. м3 | 124 пл. м3 122 пл. м3 0 пл. м3 | - Б.Озерки – 28 пл. м3 - Пацевичи – 16 пл. м3 - Лунно - 0 пл. м3 - Дубно - 0 пл. м3 - М. Правые– 0 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты– 80 пл.м3 - Мосты – 122 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 | - 28 пл. м3 - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 80 пл. м3 - 122 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2022г. – 66,36 тыс. руб. (+43,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь месяц: 403,91 тыс. руб. оплачено за ноябрь месяц: 402,00 тыс. руб. (99,5%) | - автодозвон 25 нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 28 чел. на сумму 8893,00 руб.; - оформлено 8 исполнительных надписей на сумму 935,86 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2022г. – 127,16 тыс. руб. (-29,4% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 68,70 тыс. руб.; - с/х организации – 31,72 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 3,59 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,09 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,75 тыс. руб.; | – направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 88870,97 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико