# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 03.05.2021г. по 08.05.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 26(2020 год -23) 1659 Выполнено в срок – 1482 (2020 год –2467) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 108 выполнено – 106 просрочено – 2 в работе - 4 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 152 385,73 руб. Оплачено: 181 358,06 руб. в т.ч.: 25 815,47 руб. – за счет районного бюджета 155 542,59 руб. – за счет отчислений населения | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: окраска фасада, устройство ограждений крылец входной группы и отмостки, устройство внутренних откосов, устройство стен из плитки в помещениях МОП, сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: кровельные работы, устройство ограждений лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, сантехработы |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 21 175,13 руб. Оплачено: 26 115,31 руб. - 7 ед. - 10 ед. | - ремонт подъезда №6 ж.д. №11а по ул.Строителей, №2 ж.д. №90 по ул.Зеленой, №2 ж.д. №14а по пр-ту Мира; - ремонт кровли ж.д. №11, №13, №15 по ул. К.Цеткин - 25 м2 |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: | Оплачено: 4 192,20 руб. | Выполнение ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 436 643,87 руб.: - 167 743,51 руб. - 45 504,22 руб. - 138 262,05 руб. - 85 134,09 руб. | Оплачено: 417 130,88 руб. - 144 419,25 руб. - 48 019,91 руб. - 126 067,13 руб. - 98 624,59 руб. | - ямочный ремонт ул. К.Цеткин, Кирова г.Мосты – 32 м2; – окоска газонов по ул. Советская, Ленина в г.Мосты– 3 га; - подготовка объектов г. Мосты к празднованию Дня Победы |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-май – 2340 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- май – 9000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- май – 125 м3 | 1906 пл. м3 5841 пл. м3 67,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 520 пл. м3 - Пацевичи - 371 пл. м - Лунно - 312 пл. м3 - Дубно - 336 пл. м3 - М. Правые– 66 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 5905 пл. м3 - Мосты – 67,2 пл. м3 | - 0 пл. м3 - 28 пл. м3 - 0 пл. м3 -20 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 64 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  | - выполнение ПСД по 4 объектам, проведение Госэкспертизы по 3 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  | - получено заключение Госэкспертизы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  | - выполнены СМР. Подготовка к сдаче объекта |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.04.2021г. – 55,29 тыс. руб. (+33,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март м-ц 375,87 тыс.руб., оплачено 363,80 тыс.руб. (97,3%) | -выслано 9 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 14 чел. на сумму 1375,60 руб.; - оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 961,66 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2021г. – 115,85 тыс. руб. (-38,9% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,21 тыс. руб.; - с/х организации – 129,37 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 43,61 тыс. руб.; - бюджетные организации – 12,77 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 2,74 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,80 тыс.руб. | – направлено 24 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 153 114,87 руб.; - оформлена 1 исполнительная надпись на сумму 28 987,24 руб.; - направлено 2 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 1835,19 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико