# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 06.04.2020г. по 10.04.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 20(2019 год - 11 ) 2198 выполнено в срок - 1851 (2019 год – 2264 ) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 103 выполнено – 91 просрочено – 2 в работе - 11 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 166 917,96 руб. Оплачено:83 020,06 руб. в т.ч.: 22 636,33 руб. – за счет районного бюджета 60 383,73 руб. – за счет средств населения | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство кровель из наплавляемых материалов, ремонт ограждений балконов, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт цоколя, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед. | Выполнено: 21 377,64 руб. Оплачено: 5 468,50 руб. - 5 ед. | - ремонт МАФ ж.д. №15б по ул. Строителей, №49 по ул. Советской в г. Мосты; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1 квартал 72 500,00 руб. | Выполнено: 37 073,50 руб. | Оплачено: 10 410,70 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы, валка деревьев |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1 квартал 180 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1 квартал 35 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1 квартал 43 227,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 75 000,00 руб. | Выполнено: 184 305,21 руб.: - 71 918,33 руб. - 25 389,93 руб. - 30 224,78 руб. - 56 772,40 руб. | Оплачено: 237 589,99 руб.: - 86 635,33 руб. - 30 802,93 руб. - 31 389,87 руб. - 88 761,86 руб. | - ямочный ремонт ул.Советская, ул.К. Цеткин в г.Мосты – 82 м.кв. - перекладка просадки тротуарной плитки по ул. Советской – 29 м.кв.; - посадка деревьев по ул.Вокзальной в г.Мосты – 40 шт. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-апрель: 1660м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- апрель: 8130м3 300 м3 в т.ч.: январь- апрель: 100м3 | 753 м3 8654,6 м3 | - Б.Озерки – 343м3 - Пацевичи - 385м3 - Лунно - - Дубно - - М. Правые– 48 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 8654,6 м3 - Мосты – | - 14м3 -0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 190 м Оплачено: 50 184,50 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 65 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ: экологическая экспертиза, согласование в ГО «Жилищное хозяйство Гродненской области» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2020г. – 36,69 тыс. руб. (+18,4 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март м-ц 319,30 тыс.руб., | - работа с должниками: оплачено 15 должни-ками в кассу РСЦ 1081,80 руб. просроченной задолженности; -выслано 4 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.03.2020г. – 340,83 тыс. руб. (+26,5% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 143,96 тыс. руб.; - с/х организации – 155,53 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 75,40 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,53 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 2,02 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,28 тыс.руб. ., в т.ч.: - коммунальные услуги 1,86 тыс. руб.; | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 1 иск о взыскании долга; – направлено 7 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 12500,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико