# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 08.02.2022г. по 11.02.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 5 (2021 год -4) 503 Выполнено в срок – 496 (2021 год –611) | - 2 на рассмотрении –1 на контроле – 1 просрочено – 0 - 58 выполнено – 58 просрочено – 0 в работе - 0 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: | Выполнено: Оплачено: 2 966,61 руб. | - ремонт подъездов, №3, №4 ж.д. №19а по ул. Советской в г. Мосты; - ремонт кровли ж.д. №78 по ул.Зеленой в г.Мосты - 20м2; - ремонт кровли ж.д. №12 по пл.Героев в аг.Лунно - 7м2; - ремонт кровли ж.д. №7 по ул.Луговой в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - содержание дорог –259 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: | Оплачено: 57 650,02 руб. - 24 885,57 руб. - 845,06 руб. - 28 823,08 руб. - 3096,31 руб. | - валка 4 деревьев; - формовочная обрезка 6 деревьев по ул. Кирова в г.Мосты; - ямочный ремонт смесью органомине-ральной улиц г.Мосты; - разборка пожарного резервуара в городском парке |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь - февраль – 1334 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь – февраль - 3600 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь – февраль - 32 пл. м3 | 1134 пл. м3 2645 пл. м3 33 пл. м3 | - Б.Озерки – 172 пл. м3 - Пацевичи – 358 пл. м3 - Лунно - 272 пл. м3 - Дубно - 109 пл. м3 - М. Правые– 59 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 110 пл. м3 - Мосты – 2645 пл. м3 - Мосты – 33 пл. м3 | - 85 пл. м3 - 126 пл. м3 - 45 пл. м3 - 0 пл. м3 - 22 пл. м3 - 0 пл. м3 - 110 пл. м3 - 346 пл. м3 - 33 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Деньковцы Мостовского района |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов |  |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты |  |  | - прохождение государственной экспертизы ПСД; |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. (+12,1 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за декабрь месяц: 394,54 тыс.руб. оплачено за декабрь месяц: 383,64 тыс.руб. (97,2%) | - оплата через кассу должниками: 2 чел. на сумму 155,00 руб.; - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 149,44 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. (-11,8% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 56,93 тыс. руб.; - с/х организации – 132,48 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,53 тыс. руб.; |  |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико