# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 28.11.2020г. по 11.12.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 62(2019 год -40) 4360 выполнено в срок – 3730 (2019 год – 8205 ) | - 3 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 -212 выполнено – 202 просрочено – 6 в работе - 10 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 408 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 943 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 113 806,76 руб. Оплачено: 1 184 542,01 руб. в т.ч.: 748 578,85 руб. – за счет районного бюджета 435 963,16 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт фасада, окраска фасада, сантехнические работы; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: ремонт кровли |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 83 474,53 руб. Оплачено: 84 585,90 руб. - 16ед. | - ремонт кровли ж.д.№10 по пр. Юности, №2 по пр. Мира, №13 по ул.К.Цеткин в г.Мосты – 30м2. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 390 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 378 873 ,74 руб. | Оплачено: 388 397,29 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): работы по благоустройству возле библиотеки |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 1 128 678,41 руб.: - 440 773,84 руб. - 117 259,66 руб. - 262 862,68 руб. - 307 782,23 руб. | Оплачено: 1 163 942,38 руб.: - 455 491,07 руб. - 261 955,60 руб. - 261 955,11 руб. - 323 823,60 руб. | - уборка листвы с улиц г. Мосты; - валка аварийного дерева по ул. Советской ( двор ж.д. №23-№25) – 3 м. куб.; - очистка ливневой канализации по ул. 30 лет ВЛКСМ; - вырубка кустарника на водоотводящем канале по пер. Садовый в г. Мосты; - монтаж центральной новогодней ёлки и световой иллюминации по ул.Советской |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-ноябрь: 6360м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 19360м3 300 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 275м3 | 3337 м3 15472 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 123 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 15472 м3 - Мосты – 169 м3 | - 0м3 - 70м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 -600м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5010 м Выполнено: 642 684,07 руб. Оплачено: 593 819,07 руб. - областной бюджет | - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Дубно Мостовского района |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 264 357,87 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 175 761,30 руб. - республиканский бюджет 1306 м водопроводной сети, 17 колодцев | - объект сдан в эксплуатацию 02.11.2020 г. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 60 000,00 руб.- областной бюджет 768,5 м водопроводной сети 18 колодцев |  | - земляные работы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет; | - утвержден Гродненским облисполкомом архитектурный проект |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2020г. – 37,16 тыс. руб. (+19,9 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь м-ц 273,76 тыс.руб. оплачено 259,29 тыс.руб. (94,7%) | -выслано 69 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 4 чел. на сумму 183,97 руб.; - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 182,38 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2020г. – 177,06 тыс. руб. (-34,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 123,70 тыс. руб.; - с/х организации – 83,50 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 43,12 тыс. руб.; - бюджетные организации – 48,24 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 6,28 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,59 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 38 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 82206,68 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико