# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 08.08.2022г. по 12.08.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 38 (2021 год -45) 3054 Выполнено в срок – 3018 (2021 год – 3318) | - 1 на рассмотрении – 0 на контроле – 2 просрочено – 0 - 84 выполнено – 80 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 951 563,10 руб. Оплачено: 774 377,85 руб. в т.ч.: 446 138,97 руб. – за счет районного бюджета 328 238,88 руб.– за счет отчислений населения | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: установка дверей, облицовка МОП керамической плиткой, малярные работы, устройство откосов. Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: электро и сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 38 129,84 руб. Оплачено: 34 484,29 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №78 по ул. Зеленой – 10 м2, ж.д. №10а по пр-ту Мира - 20 м2 в г. Мосты - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №11 по ул.Строителей-3,5 м.п., ж.д. №24 по пр-ту Мира -128 м.п., ж.д. №6 по пр-ту Мира -19 м.п., ж.д. №14 по ул. Северной в г.Мосты - 26 м.п. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 193 078,86 руб. | Оплачено: 177 651,84 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: устройство ливневой канализации, |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 1 039 279,02 руб. - 409 955,84 руб. - 53 551,64 руб. - 174 124,23 руб. - 181 228,56 руб. - 220 418,75 руб. | Оплачено: 1 034 703,40 руб. - 434 841,41 руб. - 54 396,80 руб. - 112 445,95 руб. - 210 051,59 руб. - 222 967,65 руб. | - текущий ремонт остановочных пунктов по ул.Кирова – 2 шт; - текущий ремонт благоустройства стелы по ул. Занеманской в г. Мосты; – окоска газонов в г.Мосты– 17 га; - стрижка кустарника по ул. Строителей, Советской, Ленина, в дендропарке г.Мосты; - устройство водоотводящего канала в районе ул.Краснофлотской г.Мосты; - очистка водоотводящего канала в районе пр-та Мира г.Мосты. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-август – 4000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– август - 13600 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– август - 135 пл. м3 | 5791 пл. м3 12663 пл. м3 160 пл. м3 | - Б.Озерки – 1068 пл. м3 - Пацевичи – 1082 пл. м3 - Лунно - 828 пл. м3 - Дубно - 669 пл. м3 - М. Правые– 129 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты – 1143 пл. м3 - Мосты – 12663 пл. м3 - Мосты – 160 пл. м3 | - 70 пл. м3 - 63 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 14 пл. м3 - 157 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 514 м 36793,22 руб. – областной бюджет | - выполнение СМР по объекту «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 5190,25 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 7272,66 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР, закупка оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.08.2022г. – 74,77 тыс. руб. (+61,4 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июль месяц: 306,29 тыс.руб. |  |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.07.2022г. – 200,00 тыс. руб. (+10,3% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 98,90 тыс. руб.; - с/х организации – 85,90 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,0 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,0 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 6,7 тыс. руб.; | – направлено 16 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 62755,80 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико