# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 09.12.10.2019г. по 13.12.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 40(2018 год -37) 8425 в т.ч. консультации – 4885 Выполнено в срок 7781 (2018 год –6998) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 100(в т.ч. 58 консультация) выполнено – 92 просрочено – 5 в работе - 8 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 934 825,55 руб. в т.ч. 301 605,43 руб. - отчисления населения; 633 220,12 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: 988 633,71 руб. Оплачено: 934 825,55 руб. в т.ч.: 633 220,12 руб. – за счет районного бюджета; 301 605,43 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты: выполнение работ по инженерным системам |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. | Выполнено: 130 234,44 руб. Оплачено: 91 365,73 руб. - 18 ед. | - текущий ремонт подъезда №2 ж.д. №26 по ул.Жукова; - ремонт примыкания кровли ж.д.№15 по ул.К. Цеткин в г.Мосты; - ремонт МАФ ж.д. №16а по пр-ту Мира, №10, №12 по ул. Строителей в г.Мосты |
|  | Отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 956,04 руб. – местный бюджет | Выполнено: 227 793,51 руб. | Оплачено: 190 956,04 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 498 495,21 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 752 874,16 руб. приобретение основных средств - содержание дворовых территорий - содержание дорог–386 057,13 руб. - уличное освещение – 260 832,84 руб. | Выполнено: 1328380,05 руб. 627 414,17руб. 58 091,23 руб. 380 113,12 руб. 262 761,53 руб. | Оплачено: 1 498 495,21 руб. 749 959,36 руб. 2914,80 руб. 58 091,23 руб. 406 431,17 руб. 269 398,10 руб. | - новогоднее украшение города; - вырубка кустарника врайоне ул. Зеленой в г. Мосты – 2800 м. кв.; - уборка листвы по городу; - разбор плотин на водоотводящих каналах в районе урочище «Михайловка» г. Мосты |
|  | отв отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 20 000 м3 300 м3 | 10877 м3 13535,8 м3 126,44м3 | - Б.Озерки – 2389м3 - Б.Рогозница 26 м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1329м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1653,1м3 - Мосты – 13535,8 м3 - Мосты – 126,44м3 | - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 5010 м Выполнено: 531 268,83 руб. Оплачено: 310 692,46 руб. – областной бюджет |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 221 800,00 в т.ч.: 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Выполнено: 231 016,26 руб. Оплачено: 216 031,30 руб. в т.ч. областной бюджет – 114 288,74 руб. республиканский бюджет -100 000 руб. | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района | 100 100,00 в т.ч.: 100 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 933,06 руб. -республиканский бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 71 200,00 в т.ч.: 11 200 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 409,74 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 409,74 руб. – областной бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет | Выполнено: 61 251,52 руб. Оплачено: 8022,21 руб. –областной бюджет | - выполнение СМР УП «Гроднооблводоканал» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2019г. – 35,46 тыс. руб. (+25?5 % с начала 2019 года, -5,2% к октябрю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь м-ц 296,72 тыс.руб., оплачено 23,41 тыс.руб. ( 7,9 %) | - проведена 1 беседа с неплательщиком на дому; - работа с должниками: оплачено 26 должни-ками в кассу РСЦ 1463,35 руб. просроченной задолженности; -выслано 51 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 5 нотариальные надписи на сумму 1019,24 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 269,56 тыс. руб. (+31,3% с начала 2019 года. -6,0% сентябрю 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 42,8 тыс. руб.; - с/х организации – 120,55 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,3 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,26 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,2 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,71 тыс.руб. | – направлено 49 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производств; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико