# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 10.10.2022г. по 14.10.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 48 (2021 год -55) 4387 Выполнено в срок – 4327 (2021 год – 5127) | - 2 на рассмотрении – 2 на контроле – 1 просрочено – 0 - 135 выполнено – 131 просрочено – 0 в работе – 4 |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 144 047,22 руб. Оплачено: 1 123 437,06 руб. в т.ч.: 643 351,00 руб. – за счет районного бюджета 500 696,22 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв. | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: монтаж дверей металлических техпомещений, устройство отмостки, устройство стыков стеновых панелей, ремонт экранов лоджий, сантехработы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 9 месяцев – 8 ед. | Выполнено: 85 232,73,53 руб. Оплачено: 82 867,14 руб. - 5 ед. |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 317 989,96 руб. | Оплачено: 245 487,26 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: - |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 1 506 141,57 руб. - 635 665,50 руб. - 79 947,47 руб. - 289 092,27 руб. - 221 994,75 руб. - 279 442,06 руб. | Оплачено: 1 416 721,03 руб. - 586 467,68 руб. - 79 135,41 руб. - 254 913,86 руб. - 231 204,08 руб. - 265 000,00 руб. | - текущий ремонт благоустройства стеллы по ул. Занеманской в г. Мосты: благоустройство территории; - текущий ремонт пешеходной дорожки по ул. К.Цеткин в г. Мосты – 2 м.кв.; - посадка кустарников, устройство клумб; - окоска территорий города – 3 га; - уборка смета и листвы по городу. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-октябрь – 5000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– октябрь - 17000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– октябрь - 170 пл. м3 | 7654 пл. м3 14928 пл. м3 251 пл. м3 | - Б.Озерки – 1469 пл. м3 - Пацевичи – 1260 пл. м3 - Лунно - 989 пл. м3 - Дубно - 1377 пл. м3 - М. Правые– 145 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты –1322 пл.м3 - Мосты – 13862 пл. м3 - Мосты – 251 пл. м3 | - 16 пл. м3 - 0 пл. м3 - 116 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 81 пл. м3 - 368 пл. м3 - 11 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 901 м 146 982 руб. – областной бюджет |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 10 227,84 руб. – районный бюджет | - закупка материалов и оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 14 392,66 руб. – районный бюджет | - монтаж котельного оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2022г. – 71,74 тыс. руб. (+54,8 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь месяц: 293,21 тыс. руб. | -выслано 71 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - автодозвон – 18 ед.; - оплата через кассу должниками: 4 чел. на сумму 962,20 руб.; |
|  | отв. Данцевич А.Н. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2022г. – 144,40 тыс. руб. (-25,8% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 87,90 тыс. руб.; - с/х организации – 30,7 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,37 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,27 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 3,93 тыс. руб.; | – направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 83610,25 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико