# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 11.05.2020г. по 15.05.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 24(2019 год - 13 ) 2533 выполнено в срок - 2139 (2019 год – 2941 ) | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 66 выполнено – 59 просрочено – 7 в работе - 16 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 309 746,92 руб. Оплачено:212 553,12 руб. в т.ч.: 83 545,99 руб. – за счет районного бюджета 129 007,13 руб. – за счет средств населения | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство парапетов, ремонт ограждений лоджий, устройство декоративных экранов, устройство ограждений кровли, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, ремонт ограждений балконов, закладка проемов и заполнение оконных проемов МОП изделиями из ПВХ |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед. | Выполнено: 41 365,73 руб. Оплачено: 19 160,57 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №24 по ул.Ленина, №78 по ул.Зеленой, №13, №15 по ул.К.Цеткин в г. Мосты – 60 м.кв.; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 000,00 руб. – местный бюджет 1 квартал 72 500,00 руб. | Выполнено: 118 763,18 руб. | Оплачено: 107 701,71 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы, валка деревьев |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-2 квартал 310 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1-2 квартал 70 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-2 квартал 86 454,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 150 000,00 руб. | Выполнено: 341008,80 руб.: - 103 552,73 руб. - 36 531,84 руб. - 101 217,24 руб. - 99 706,99 руб. | Оплачено: 326 757,75 руб.: - 118 269,96 руб. - 41 944,84 руб. - 51 002,59 руб. - 115 540,36 руб. | - ремонт тротуарной дорожки в парке г.Мосты; – выкашивание газонов – 15 га; - уличная разметка в г. Мосты; - подготовка 2 зон отдыха г.Мосты к купальному сезону |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-май: 2335м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- май: 10060м3 300 м3 в т.ч.: январь- май: 100м3 | 1299 м3 9770,6 м3 | - Б.Озерки – 576м3 - Пацевичи - 497м3 - Лунно - 169м3 - Дубно - 106 м3 - М. Правые– 132 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 9770,6 м3 - Мосты – | - 26м3 - 64м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 560 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 1 полугодие 1700 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 831 м Оплачено: 54 830,01 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 150 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение Госэкспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 36,23 тыс. руб. (+16,9 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель м-ц 311,96 тыс.руб. оплачено 51,67 тыс.руб. (16,6%), | - работа с должниками: оплачено 25 должни-ками в кассу РСЦ 2256,00 руб. просроченной задолженности; -выслано 31 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 30 нотариальных надписей на сумму 5011,70 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2020г. – 334,77 тыс. руб. (+24,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 138,53 тыс. руб.; - с/х организации – 161,80 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 81,40 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,23 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 3,04 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,46 тыс.руб. | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 2 иска о взыскании долга; – направлено 10 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 44944,41 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико