# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 12.07.2021г. по 16.07.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 36(2020 год -36) 2755 Выполнено в срок – 2533 (2020 год –3134) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 278 выполнено – 273 просрочено – 0 в работе - 1 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 747 811,13 руб. Оплачено: 553 472,40 руб. в т.ч.: 262 706,06 руб. – за счет районного бюджета 290 766,34 руб. – за счет отчислений населения Вводено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: демонтаж парапетов, устройство стяжки и смена рулонного покрытия на кровле, демонтаж крылец; электромонтажные и сантехнические работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 53 616,92 руб. Оплачено: 34 352,59 руб. - 8 ед. - 11 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 910,4 руб. | Оплачено: 5 102,60 руб. | Разработка ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» (госэкспертиза) |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 748 208,94 руб.: - 285 589,38 руб. - 61 000,77 руб. - 265 106,30 руб. - 136 512,49 руб. | Оплачено: 739 885,01 руб. - 278 177,75 руб. - 63 571,96 руб. - 259 026,75 руб. - 139 108,55 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 20 га; - стрижка кустарника в дендропарке и по ул.Советской, ул.Зеленой в г.Мосты; - перекладка плитки тротуарной на пл. Ленина г. Мосты – 12м2; - заделка швов щебнем с битумной эмульсией ул.Первомайской в.Мосты |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-июль – 3500 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- июль – 12060 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- июль – 175 м3 | 3688 пл. м3 7945 пл. м3 160,2 пл. м3 | - Б.Озерки – 1104 пл. м3 - Пацевичи - 854 пл. м - Лунно - 350 пл. м3 - Дубно - 573 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 338 пл. м3 - Мосты – 7945 пл. м3 - Мосты – 160,2 пл. м3 | - 8 пл. м3 - 64 пл. м3 - 0 пл. м3 - 48 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 40 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 1480 м Оплачено: 85 506,52руб. | - 2 объекта находятся на Госэкспертизе. - выполнение СМР по объектам «Модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Пацевичи Мостовского района», Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК 2-10 по ул.Лермонтова в городе Мосты; - начаты работы по объектам: «Модернизация участка тепловой сети от котельной по пер. Северному до ТК 3-2 по ул. Заслонова в городе Мосты» |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, аг.Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 90 000,00 ( в том числе 30 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 100 000,00 ( в том числе 50 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 58 294,69 руб. Оплачено: 38 048,63 руб. | - выполнению СМР под «ключ» станций обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи; - заключение договора по выполнению СМР под «ключ» по строительству станции обезжелезивания в д.Мосты Левые. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2021г. – 61,57 тыс. руб. (+48,9 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь м-ц: 282,31 тыс.руб. оплачено за июнь месяц: 63,06 тыс.руб. (22,3%) | - оплата через кассу должниками: 14 чел. на сумму 1272,59 руб.; - оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 739,59 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.06.2021г. – 210,15 тыс. руб. (+2,14% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,65 тыс. руб.; - с/х организации – 138,54 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 47,5 тыс. руб.; - бюджетные организации – 2,86 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 1,99 тыс. руб.; - ЖСПК – 5,57 тыс.руб. | – направлено 26 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 159 872,18 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 4 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2599,78 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико