# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 13.07.2020г. по 17.07.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 36(2019 год - 19 ) 3190 выполнено в срок - 2749 (2019 год – 3951 ) | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 -56 выполнено – 48 просрочено – 4 в работе - 8 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 728 478,38 руб. Оплачено: 596 768,03 руб. в т.ч.: 335 632,85 руб. – за счет районного бюджета 261 135, 18 руб. – за счет средств населения | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: смена рулонного покрытия; «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: окраска фасада, устройство отмостки, устройство декоративных экранов ограждений балконов, сантехнические работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 56 766,75 руб. Оплачено: 54 273,45 руб. - 10 ед. | - ремонт кровли ж.д. №10 по пр-ту Юности в г. Мосты – 10 м.кв.; - ремонт МАФ ж.д. №45 по ул.Советской в г.Мосты; - ремонт подъезда №5 ж.д. №2 по ул.Строителей; - ремонт стыков стеновых панелей ж.д. №78 по ул.Зеленой в г.Мосты -20 м.п. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 000,00 руб. – местный бюджет 1-2 квартал 145 000,00 руб. | Выполнено: 258 907,30 руб. | Оплачено: 185 321,02 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-2 квартал 310 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1-2 квартал 70 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-2 квартал 86 454,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1-2 квартал 150 000,00 руб. | Выполнено: 530 215,66 руб.: - 185 242,23 руб. - 59 996,15 руб. - 170 140,59 руб. - 165 836,69 руб. | Оплачено: 488 696,32 руб.: - 197 456,12 руб. - 64 409,15 руб. - 119 925,94 руб. - 177 254,06 руб. | – выкашивание газонов – 21 га; - устройство сопряжения бортов тротуаров с проезжей частью – 8,1 м.кв.; - ремонт пешеходных дорожек по ул. К.Цеткин, Советской, Жукова Юности ; - ручная стрижка кустарников по ул. Строителей, в дендропарке г.Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-июль: 3660м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- июль: 13460м3 300 м3 в т.ч.: январь- июль: 175м3 | 2549 м3 11258,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 382м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 11642,6 м3 - Мосты – 28 м3 | - 0м3 - 32м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 1990 м Оплачено: 156 294,09 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскатель-ских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация участков тепловых сетей в агрогородке Лунно Мостовского района – 100 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет | Оплачено: 18 743,73 руб – областной бюджет 80 674,62 руб. - республиканский бюджет | - выполнение СМР по строительству станции обезжелезивания; - проведение закупок материалов для выполнения СМР по водопроводу |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет | - согласование архитектурного проекта в госорганах |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.07.2020г. – 35,52 тыс. руб. (+14,6 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июнь м-ц 253,33 тыс.руб. оплачено 15,42 тыс.руб. (6,1%) | -выслано 39 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками – 16 чел. на сумму 881,20руб; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 339,57 тыс. руб. (+26,1% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 153,13 тыс. руб.; - с/х организации – 168,51 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 88,24 тыс. руб.; - бюджетные организации – 10,5 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,53 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,09 тыс.руб. | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлено 2 иска о взыскании долга; – направлено 27 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 70487,80 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико