# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 14.03.2022г. по 18.03.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 9 (2021 год -11) 890 Выполнено в срок – 868 (2021 год – 1109) | - 2 на рассмотрении – 0 на контроле – 0 просрочено – 0 - 67 выполнено – 66 просрочено – 1 в работе - 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 квартал – 2 ед. | Выполнено: 14 678,22 руб. Оплачено: 9 792,63 руб. - 1 ед. | - ремонт кровли ж.д. №5 по ул. Волковича - 5м2 в г.Мосты; - ремонт крыльца ж.д. №7 по ул. Волковича в г.Мосты |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: | Оплачено: |  |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 262 342,28 руб. - 79 518,36 руб. - 18 958,47 руб. - 2 905,19 руб. - 57 487,99 руб. - 103 472,27 руб. | Оплачено: 200 860,13 руб. - 58 616,05 руб. - 11 722,28 руб. - 3 733,21 руб. - 65 489,93 руб. - 61 298,66 руб. | - формовочная обрезка 30 деревьев по ул. 40 лет БССР, Энергетиков в г.Мосты; - валка деревьев и очистка от порубочных остатков на полосе вдоль автодороги Р-41; - подметание и уборка смета с улиц города Мосты; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-март – 2000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь–март - 5400 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь–март - 50 пл. м3 | 2458 пл. м3 4255 пл. м3 33 пл. м3 | - Б.Озерки – 418 пл. м3 - Пацевичи – 616 пл. м3 - Лунно - 562 пл. м3 - Дубно - 301 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 418 пл. м3 - Мосты – 4255 пл. м3 - Мосты – 33 пл. м3 | - 66 пл. м3 - 52 пл. м3 - 75 пл. м3 - 27 пл. м3 - 10 пл. м3 - 0 пл. м3 - 38 пл. м3 - 504 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 226 687,28 руб. – областной бюджет |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Строительство сетей водоснабжения в деревне Деньковцы Мостовского района |  |  |  |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2022г. – 68,89 тыс. руб. (+48,7 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль месяц: 409,83 тыс.руб. оплачено за февраль месяц: 157,97 тыс.руб. (38,5%) | - оплата через кассу должниками: 6 чел. на сумму 728,33 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2022г. – 198,03 тыс. руб. (+9,2% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 70,49 тыс. руб.; - с/х организации – 136,32 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 42,13 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,7 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,7 тыс. руб.; | – направлено 3 претензии о неисполнении договорных обязательств на сумму 32214,08 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико