# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 14.09.2020г. по 18.09.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 50(2019 год - 29 ) 3688 выполнено в срок – 3129 (2019 год – 6258 ) | - 0 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 -71 выполнено – 68 просрочено – 0 в работе - 3 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 383 911,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 930 105,66 руб. Оплачено: 676 718,35 руб. в т.ч.: 383 911,00 руб. – за счет районного бюджета 292 807,35 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -3351 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт стыков стеновых панелей, сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: замена водосточного желоба, сантехнические работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-3 квартал 70 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 68 127,72 руб. Оплачено: 66 562,16 руб. - 14ед. | - ремонт кровли балкона ж.д.№10 по пр-ту Юности в г.Мосты – 3 м. кв.; - ремонт МАФ ж.д. №32 по ул. 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1-3 квартал 290 000,00 руб. | Выполнено: 373 762,23 руб. | Оплачено: 372 530,32 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-3 квартал 456 415,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. 1-3 квартал 105 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-3 квартал 137 368,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1-3 квартал 225 000,00 руб. | Выполнено: 926786,93 руб.: - 364 014,79 руб. - 92 713,92 руб. - 220 145,92 руб. - 249 912,30 руб. | Оплачено: 789 274,76 руб.: - 328 110,21 руб. - 91 870,29 руб. - 152 895,79 руб. - 216 398,47 руб. | – выкашивание газонов – 11 га; - валка и обрезка деревьев с дроблением по ул. Советской, ул.Песочной в г. Мосты - ямочный ремонт улиц 8 Марта, Строителей в г.Мосты – 40 м.кв.; - наращивание 2 колодцев ливневой канализации по ул. Вишневой в г.Мосты; - подметание улиц г. Мосты; - уборка прилотковой части улиц в г. Мосты; - разбор плотин на водоотводящих каналах в районе урочище «Михайловка» г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-сентябрь: 5000м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 16400м3 300 м3 в т.ч.: январь- сентябрь: 225м3 | 3073 м3 13018,6 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 864м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 13108,6 м3 - Мосты – 157 м3 | - 0м3 - 0м3 - 58м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 4340 м Оплачено: 233 344,33 руб. - областной бюджет | - выполнение 1 проектно-изыскатель-ских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация участка тепловой сети от ТК ул. Волковича,12 до ТК ул.Волковича,5 в городе Мосты – 360м; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Лунно Мостовского района – 48 м; - модернизация участка тепловой сети от ТК ул.Строителей,18 до ТК Мостовской ЦРБ и ТУ детсада №5 в городе Мосты – 160м; модернизация 2 участков тепловой сети по ул. Буденного в городе Мосты – 40м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 18 колодцев | Выполнено: 197 831,09 руб. Оплачено: 104 443,00 руб. – областной бюджет 99 777,00 руб. - республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | - пуско-наладочные работы станции обезжелезивания; - выполнения СМР по водопроводу: Промывка сети |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет; 15 000 руб. – собственные средства | - проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2020г. – 42,67 тыс. руб. (+37,7 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август м-ц 248,29 тыс.руб. оплачено 80,02 тыс.руб. (32,2%) | -выслано 30 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 1 чел. на сумму 200,00 руб.; - оформлено 30 нотариальных надписей на сумму 2212,99 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2020г. – 289,00 тыс. руб. (+7,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.; - с/х организации – 172,10 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 89,70 тыс. руб.; - бюджетные организации – 78,06 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 42,80 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,50 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 5 исков о взыскании долга; – направлено 30 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 71060,38 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико