# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 15.08.2022г. по 19.08.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 39 (2021 год -45) 3213 Выполнено в срок – 3176 (2021 год – 3318) | - 1 на рассмотрении – 1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 159 выполнено – 158 просрочено – 0 в работе – 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 1 055 650,29 руб. Оплачено: 947 475,30 руб. в т.ч.: 585 685,50 руб. – за счет районного бюджета 361 789,80 руб.– за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 2057,7м.кв. | Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: электро и сантехнические работы |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 67 308,91 руб. Оплачено: 41 096,45 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №14 по пр-ту Юности- 10 м2 в г. Мосты - ремонт скамеек ж.д. №6 по пр-ту Мира -3 шт. |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 228 678,97 руб. | Оплачено: 222 724,70 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: устройство ливневой канализации, |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 1 200 506,90 руб. - 512 087,89 руб. - 65 140,01 руб. - 179 735,13 руб. - 202 381,00 руб. - 241 162,87 руб. | Оплачено: 1 084 105,74 руб. - 434 841,41 руб. - 54 396,80 руб. - 161 848,29 руб. - 210 051,59 руб. - 222 967,65 руб. | - текущий ремонт остановочного пункта по ул.Калиновского – 1 шт; - текущий ремонт благоустройства стелы по ул. Занеманской в г. Мосты; – окоска газонов в г.Мосты– 16 га; - стрижка кустарника по ул. Строителей, Советской, Ленина, в дендропарке г.Мосты; - очистка водоотводящего канала в районе пр-та Мира г.Мосты. |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-август – 4000 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– август - 13600 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– август - 135 пл. м3 | 5831 пл. м3 12663 пл. м3 160 пл. м3 | - Б.Озерки – 1313 пл. м3 - Пацевичи – 1082 пл. м3 - Лунно - 828 пл. м3 - Дубно - 669 пл. м3 - М. Правые– 129 пл. м3 - Мосты – 28 пл. м3 - склад Мосты – 1143 пл. м3 - Мосты – 12663 пл. м3 - Мосты – 160 пл. м3 | - 245 пл. м3 - 49 пл. м3 - 0 пл. м3 - 40 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет | 689 м 36793,22 руб. – областной бюджет | - выполнение СМР по объектам «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района», «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Пески Мостовского района» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты | 250 000,00 руб. – районный бюджет | 5190,25 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 руб.– районный бюджет | 7272,66 руб. – районный бюджет | - выполнение ПИР, закупка оборудования |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 3 917,98 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 27 382,61 руб. – областной бюджет | 24 045,23 руб. – областной бюджет | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.08.2022г. – 74,77 тыс. руб. (+61,4 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за июль месяц: 306,29 тыс.руб. | - оплата через кассу должниками: 9 чел. на сумму 1134,90 руб.; - оформлено 8 нотариальных надписей на сумму 389,09 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.08.2022г. – 134,60 тыс. руб. (-25,8% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 84,76 тыс. руб.; - с/х организации – 32,15 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 4,24 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,08 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,08 тыс. руб.; | – направлено 16 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 62755,80 руб.; - подано 3 заявления о возбуждении приказного производства на сумму 2837,70 руб.; - направлено 1 требование кредитора на сумму 2493,46 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико