# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 16.03.2020г. по 20.03.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 17(2019 год - 8 ) 1751 в т.ч. консультации – 1067 выполнено в срок - 1427 (2019 год – 1669 ) | - 1 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 219 (в т.ч. 153 консультация) выполнено – 212 просрочено – 35 в работе - 41 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 30 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 61 639,94 руб. Оплачено:7 551,31 руб. в т.ч.: 7 551,31 руб. – средства населения | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство выравнивающей стяжки кровли, устройство кровель из наплавляемых материалов, утепление оголовок вентканалов, ремонт стыков стеновых панелей, кладка тех. перегородок в подвале, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: устройство временных ограждений, подготовительные работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 квартал 15 000,00 руб. | Выполнено: 13 692,07 руб. Оплачено: 5 468,50 руб. | - ремонт входных групп ж.д. №6а по пр-ту Мира в г. Мосты; - ремонт скамеек ж.д. №88, №92 по ул. Зеленой в г.Мосты - ремонт МАФ ж.д. №4 по пр-ту Юности в г. Мосты; |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1 квартал 72 500,00 руб. | Выполнено: 19 211,34 руб. | Оплачено: | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): укладка тротуарной плитки, подготовка почвы для газонов. Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): демонтажные работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1 квартал 180 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1 квартал 35 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1 квартал 43 227,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 75 000,00 руб. | Выполнено: 184 305,21 руб.: - 71 918,10 руб. - 25 389,93 руб. - 30 224,78 руб. - 56 772,40 руб. | Оплачено: 43 729,69 руб.: - 14 714,23 руб. - 5 413,00 руб. - 1 165,09 руб. - 22 437,37 руб. | - формовочная обрезка с дроблением 19 деревьев по ул. Вокзальной в г.Мосты; - уборка прилотковой части улиц в г. Мосты; - подметание улиц г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-март: 1000м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- март: 6200м3 300 м3 в т.ч.: январь- март: 75м3 | 644 м3 7145,6 м3 | - Б.Озерки – 291м3 - Пацевичи - 342м3 - Лунно - - Дубно - - М. Правые– 48 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 7145,6 м3 - Мосты – | - 54м3 -0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 1244 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 65 м Оплачено: 50 184,50 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.03.2020г. – 36,69 тыс. руб. (+18,4 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за февраль м-ц 320,24 тыс.руб., оплачено 158,97 тыс.руб. (49,6%) | - работа с должниками: оплачено 9 должни-ками в кассу РСЦ 785,12 руб. просроченной задолженности; -выслано 74 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.02.2020г. – 340,83 тыс. руб. (+26,5% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 143,96 тыс. руб.; - с/х организации – 155,53 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 75,40 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,53 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 2,02 тыс. руб.; - ЖСПК – 3,28 тыс.руб. ., в т.ч.: - коммунальные услуги 1,86 тыс. руб.; | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 1 иск о взыскании долга; – направлено 7 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 12500,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико