# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 20.04.2020г. по 24.04.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 22(2019 год - 11 ) 2333 выполнено в срок - 1967 (2019 год – 2691 ) | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 62 выполнено – 50 просрочено – 5 в работе - 9 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 166 917,96 руб. Оплачено:173 041,47 руб. в т.ч.: 49 985,20 руб. – за счет районного бюджета 123 056,27 руб. – за счет средств населения | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство кровель из наплавляемых материалов, ремонт ограждений лоджий, ремонт стыков стеновых панелей, ремонт цоколя, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, ремонт ограждений балконов |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед. | Выполнено: 21 377,64 руб. Оплачено: 5 468,50 руб. - 5 ед. | - ремонт МАФ ж.д. №14 по ул. Строителей, №49, №45а по ул. Советской в г. Мосты; - ремонт цоколя ж.д. №21а по ул. Советской в г. Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 290 000,00 руб. – местный бюджет 1 квартал 72 500,00 руб. | Выполнено: 37 073,50 руб. | Оплачено: 24 284,36 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы, валка деревьев |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1 квартал 180 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1 квартал 35 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1 квартал 43 227,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 75 000,00 руб. | Выполнено: 341008,80 руб.: - 103 552,73 руб. - 36 531,84 руб. - 101 217,24 руб. - 99 706,99 руб. | Оплачено: 326 757,75 руб.: - 118 269,96 руб. - 41 944,84 руб. - 51 002,59 руб. - 115 540,36 руб. | - ямочный ремонт ул.Калиновского в г.Мосты – 20 м.кв. - посадка деревьев по ул.Учительской в г.Мосты – 260 шт. - разметка улиц г. Мосты; - уборка кладбища г.Мосты; - текущий ремонт воинских захоронений г.Мосты |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-апрель: 1660м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- апрель: 8130м3 300 м3 в т.ч.: январь- апрель: 100м3 | 866 м3 9210,6 м3 | - Б.Озерки – 471м3 - Пацевичи - 401м3 - Лунно - - 57м3 - Дубно - - М. Правые– 116 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 9210,6 м3 - Мосты – | - 70м3 - 16м3 - 29м3 - 0 м3 - 68 м3 - 0м3 - 556 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 425 м Оплачено: 50 184,50 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 60 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение Госэкспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.04.2020г. – 35,10 тыс. руб. (+13,3 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март м-ц 319,30 тыс.руб., оплачено 231,72 тыс.руб. (72,6%) | - работа с должниками: оплачено 3 должни-ками в кассу РСЦ 232,00 руб. просроченной задолженности; -выслано 175 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2020г. – 334,77 тыс. руб. (+24,3% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 138,53 тыс. руб.; - с/х организации – 161,80 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 81,40 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,23 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 3,04 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,46 тыс.руб. | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 1 иск о взыскании долга; – направлено 7 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 12500,70 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико