# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 20.09.2021г. по 24.09.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 49(2020 год -52) 4554 Выполнено в срок – 4513 (2020 год –3745) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 282 выполнено – 246 просрочено – 21 в работе - 36 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 747 811,13 руб. Оплачено: 1 002 465,13 руб. в т.ч.: 511 312,86 руб. – за счет районного бюджета 491 152,27 руб. – за счет отчислений населения Введено в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта – 3682,1м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты»: устройство рулонного покрытия и ограждения кровли, устройство парапетов из оцинкованной стали, установка окон и дверей в МОП, штукатурка входных групп, ремонт помещений ВУ и ТУ, сантехнические работы «Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты»: подготовительные работы |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 86 586,33 руб. Оплачено: 89 949,62 руб. - 8 ед. - 17 ед. | - ремонт подъезда №3 ж.д. №90б по ул. Зеленой в г. Мосты; - ремонт кровель:ж.д..№11 по ул.К.Цеткин– 5 м2, ж.д..№13 по ул.К.Цеткин– 5 м2; ж.д..№15 по ул.К.Цеткин– 30 м2; ж.д..№32 по ул.30 лет ВЛКСМ – 30 м2; ж.д..№8 по пр-ту Мира – 5 м2 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 51 186,43 руб. | Оплачено: 35 889,89 руб. | СМР по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией»: устройство ливневой канализации-94 м., 7 колодцев; установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 1 076 984,04 руб.: - 465 429,12 руб. - 78 297,35 руб. - 354 405,87 руб. - 178 851,70 руб. | Оплачено: 1 108 996,03 руб. - 476 597,79 руб. - 81 003,50 руб. - 355 484,10 руб. - 195 634,64 руб. | – окоска газонов в г.Мосты – 10 га; - обрезка деревьев по ул.Советской, Занеманской, Волковича, Пушкина, 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - промывка ливневой канализации на ул.Советской в г.Мосты; - устройство пешеходного перехода по ул.30 лет ВЛКСМ (р-н магазина «Фазенда») в г.Мосты;. - ямочный ремонт улиц г. Мосты – 81 м.кв.; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-сентябрь – 4500 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- сентябрь – 15000 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- сентябрь – 225 м3 | 4793 пл. м3 9556 пл. м3 224 пл. м3 | - Б.Озерки – 1326 пл. м3 - Пацевичи - 1118 пл. - Лунно - 456 пл. м3 - Дубно - 768 пл. м3 - М. Правые– 74 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 466 пл. м3 - Мосты – 9556 пл. м3 - Мосты – 224 пл. м3 | - 80 пл. м3 - 32 пл. м3 - 5 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 30 пл. м3 - 258 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м 609 408,88 руб. – областной бюджет | 2540 м Освоено: 649 446,52 руб. Оплачено: 289 677,56 руб. | - выполнение СМР по объектам: «Модернизация участка тепловой сети от ЦТП №2 по ул.Строителей до ТК 2-10 по ул.Лермонтова в городе Мосты»; «Модернизация участков тепловой сети в районе жилых домов №16, №18, №20, №22, №24, №26 по улице Мира в агрогородке Гудевичи» - 100 м |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Мальковичи, д..Мосты Левые Мостовского района | (аг. Милевичи) 108 000,00 ( в том числе 48 000,00 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мальковичи) 82 000,00 ( в том числе 32 000,00 руб.- областной бюджет, 50 000,00 руб. – республиканский бюджет). (д. Мосты Левые) 140 000,00 ( в том числе 70 000,00 руб.- областной бюджет, 70 000,00 руб. – республиканский бюджет). | Оплачено: 98 427,15 руб. в т.ч. 38 427,15 руб.- областной бюджет, 60 000,00 руб. - республиканский бюджет; Оплачено: 71 351,47 руб. в т.ч. 21 351,47 руб. - областной бюджет, 50 000,00 руб.- республиканский бюджет; Оплачено: 53 863,99 руб.- областной бюджет | - подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию.; - объект сдан в эксплуатацию 30.08.2021; - ведутся пусконаладочные работы.; |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет | Оплачено: 83 828,83 руб.- областной бюджет | - подготовка к сдаче объекта в эксплуатацию. |
|  | Отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 140 000,00 руб.- областной бюджет | 1 217,32 руб.- областной бюджет | - прохождение геологической экспертизы ПСД; |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 100 000,00 руб.- областной бюджет |  | - выполнена предпроектная документация; - выполнение проектно-изыскательских работ ООО «ТопазЗападИнжениринг» |
|  | Отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 63,55 тыс. руб. (+53,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август месяц: 266,34 тыс.руб. оплачено за август месяц: 198,40 тыс.руб. (74,5%) | -выслано 57 уведомления нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 305,00 руб.; - оформлено 15 исполнительных надписей на сумму 948,63 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 205,65 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.09.2021г. – 224,50 тыс. руб. (+9,2% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 73,60 тыс. руб.; - с/х организации – 140,3 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 49,0 тыс. руб.; - бюджетные организации – 6,28 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 4,44 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,11 тыс.руб. | – направлено 31 претензия о неисполнении договорных обязательств на сумму 172 006,74 руб.; - оформлена 7 исполнительных надписей на сумму 56 788,96 руб.; - направлено 5 заявлений о возбуждении приказного производства на сумму 70976,12 руб. |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико