# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 23.12.10.2019г. по 27.12.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 40(2018 год -37) 8658 в т.ч. консультации – 5002 Выполнено в срок 7980 (2018 год –7241) | - 0 на рассмотрении –0 на контроле – 1 просрочено – 0 - 105(в т.ч. 52 консультация) выполнено – 99 просрочено – 2 в работе - 6 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 934 825,55 руб. в т.ч. 301 605,43 руб. - отчисления населения; 673 061,90 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: 988 633,71 руб. Оплачено: 974 667,33 руб. в т.ч.: 673 061,90 руб. – за счет районного бюджета; 301 605,43 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»: подготовка документов на сдачу объекта |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 130 155,25 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. | Выполнено: 130 234,44 руб. Оплачено: 130 155,25 руб. - 19 ед. | - текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №26 по ул.Жукова; - ремонт кровли ж.д. №15 по ул.Строителей, №2 по пр-ту Мира в г.Мосты – 25 м.кв.; |
|  | Отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 217 578,15 руб. – местный бюджет | Выполнено: 227 793,51 руб. | Оплачено: 217 578,15 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): установка малых архитектурных форм |
|  | отв. отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 612 062,81 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 789 809,82 руб. приобретение основных средств - содержание дворовых территорий - содержание дорог–428 457,64 руб. - уличное освещение – 323 426,48 руб. | Выполнено: 1 425 231,76 руб. 661 745,31руб. 2914,80 руб. 67 454,07 руб. 398 091,38 руб. 295 026,20 руб. | Оплачено: 1 612 062,81 руб. 789 809,82 руб. 2914,80 руб. 67 454,07 руб. 428 457,64 руб. 323 426,48 руб. | - вырубка кустарника врайоне ул. Зеленой в г. Мосты – 4200 м. кв.; - ликвидация несанкционированных свалок в районе ул.Фрунзе – городское кладбище (выполнение рекомендаций Мостовской РИ ПРООС) |
|  | отв отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 20 000 м3 300 м3 | 11 067,1 м3 13 735,8 м3 126,44м3 | - Б.Озерки – 2467м3 - Пацевичи - 3035м3- - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1382м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1653,1м3 - Мосты – 13 735,8 м3 - Мосты – 126,44м3 | - 28м3 - 32 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 200 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 5010 м Выполнено: 531 268,83 руб. Оплачено: 310 692,46 руб. – областной бюджет |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 231 100,00 в т.ч.: 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Выполнено: 231 016,26 руб. Оплачено: 216 031,30 руб. в т.ч. областной бюджет – 114 288,74 руб. республиканский бюджет -100 000 руб. | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района | 100 010,00 в т.ч.: 10 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 933,06 руб. -республиканский бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 68 397,00 в т.ч.: 8 397 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 409,74 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 409,74 руб. – областной бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет | Выполнено: 61 251,52 руб. Оплачено: 61 177,02 руб. в т.ч. 8 022,21 руб. – ПСД; 53 154,81 руб. - СМР | - подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.12.2019г. – 35,46 тыс. руб. (+25?5 % с начала 2019 года, -5,2% к октябрю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за ноябрь м-ц 296,72 тыс.руб., оплачено 282,67 тыс.руб. (95,3 %) | - проведено 13 бесед; - работа с должниками: оплачено 3 должни-ками в кассу РСЦ 140,01 руб. просроченной задолженности; -выслано 17 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.12.2019г. – 271,67 тыс. руб. (+31,3% с начала 2019 года. -6,0% сентябрю 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 45,86 тыс. руб.; - с/х организации – 120,02 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 35,33 тыс. руб.; - бюджетные организации – 0,72 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,31 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,9 тыс.руб. | – направлено 49 претензий о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производств; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико