# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 25.05.2020г. по 29.05.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 24(2019 год - 13 ) 2636 выполнено в срок - 2218 (2019 год – 3284 ) | - 0 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 53 выполнено – 40 просрочено – 9 в работе - 17 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 683 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 383 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 130 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 316 942,99 руб. Оплачено:327 987,99 руб. в т.ч.: 122 389,86 руб. – за счет районного бюджета 205 598,13 руб. – за счет средств населения | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство спусков в подвал, ремонт ограждений лоджий, устройство декоративных экранов, устройство ограждений кровли, ремонт цоколя, сантехнические работы. «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: ремонт фасада, ремонт ограждений балконов, закладка проемов и заполнение оконных проемов МОП изделиями из ПВХ |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1-2 квартал 42 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1 кв. – 5 ед. | Выполнено: 41 365,73 руб. Оплачено: 29 248,79 руб. - 5 ед. | - ремонт кровли ж.д. №3, №13 по ул.К.Цеткин в г. Мосты – 15 м.кв.; - ремонт вентшахт ж.д. №10 по пр-ту Мира в г.Мосты; - установка песочницы в дворе ж.д. «90а по ул.Зеленая |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 190 000,00 руб. – местный бюджет 1-2 квартал 145 000,00 руб. | Выполнено: 119 638,13 руб. | Оплачено: 113 679,55 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс):установка борта дорожного и тротуарного, устройство покрытий их плитки тротуарной, демонтажные работы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. 1-2 квартал 310 000,00 руб. - содержание двор. Тер. – 140 000,00 руб. 1-2 квартал 70 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. 1-2 квартал 86 454,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. 1 квартал 150 000,00 руб. | Выполнено: 455 556,37 руб.: - 131 003,89 руб. - 48 964,57 руб. - 149 497,53 руб. - 126 090,38 руб. | Оплачено: 436 961,32 руб.: - 145 721,12 руб. - 54 377,57 руб. - 99 282,88 руб. - 137 579,75 руб. | – выкашивание газонов – 15 га; - подметание улиц г. Мосты; - подготовка 2 зон отдыха г.Мосты к купальному сезону |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-май: 2335м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- май: 10060м3 300 м3 в т.ч.: январь- май: 100м3 | 1551 м3 10414,6 м3 | - Б.Озерки – 576м3 - Пацевичи - 577м3 - Лунно - 169м3 - Дубно - 222 м3 - М. Правые– 132 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 10414,6 м3 - Мосты – | - 0м3 - 80м3 - 0м3 - 116 м3 - 0 м3 - 0м3 - 418 м3 - 0 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м, в т.ч. 1 полугодие 1700 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 1101 м Оплачено: 54 830,01 руб. - областной бюджет | - выполнение 7 проектно-изыскательских работ по модернизации тепловых сетей; - модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Большая Рогозница Мостовского района: земляные и сварочные работы - 120 м; - закупка труб и комплектующих по 4 объектам на БУТБ |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет |  | - проведение Госэкспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет |  | - проведение проектно-изыскательских работ |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 36,23 тыс. руб. (+16,9 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за апрель м-ц 311,96 тыс.руб. оплачено 255,72 тыс.руб. (82,0%), | - работа с должниками: оплачено 5 должни-ками в кассу РСЦ 520,00 руб. просроченной задолженности; -выслано 90 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 7 нотариальных надписей на сумму 773,55 руб.; |
|  | отв. ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.05.2020г. – 339,57 тыс. руб. (+26,1% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 153,13 тыс. руб.; - с/х организации – 168,51 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 88,24 тыс. руб.; - бюджетные организации – 10,5 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 5,53 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,09 тыс.руб. | - оформлено 3 нотариальные надписи на сумму 17632,24 руб.; - предъявлен 2 иска о взыскании долга; – направлено 12 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 53816,87 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико