# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 25.11.10.2019г. по 29.11.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 39(2018 год -34) 8205 в т.ч. консультации – 4765 Выполнено в срок 7574 (2018 год –6607) | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 - 116(в т.ч. 61 консультация) выполнено – 108 просрочено – 1 в работе - 8 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 873 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 573 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: . Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. | Выполнено: 918 943,39 руб. Оплачено: 856696,61 руб. в т.ч.: 577 396,82 руб. – за счет районного бюджета; 279 299,79 руб. – за счет отчисл. насел. Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство отмостки, защитно-отделочная штукатурка цоколя здания, оштукатуривание стен техпомещений, восстановление газонов, выполнение работ по инженерным системам |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. | Выполнено: 87 152,70 руб. Оплачено: 91 365,73 руб. - 17 ед. | - текущий ремонт подъезда №3 ж.д. №26 по ул.Жукова; - ремонт балконов жилого дома №2 по ул. Строителей в г.Мосты ; - прочистка вентканала ж.д. №10 по ул. К.Цеткин в г.Мосты - ремонт МАФ ж.д.№88 по ул.Зеленой в г.Мосты; - ремонт примыкания кровли ж.д.№86 по ул.Зеленой в г.Мосты |
|  | Отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 151 270,07 руб. – местный бюджет | Выполнено: 162 145,04 руб. | Оплачено: 151 270,07 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): устройство покрытий их плитки тротуарной |
|  | отв. отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 456 623,58 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 698 036,49 руб. - содержание дворовых территорий - содержание дорог–386 057,13 руб. - уличное освещение – 260 832,84 руб. | Выполнено: 1314758,47 руб. 621 894,85руб. 58 091,23 руб. 376 064,91 руб. 258 707,48 руб. | Оплачено: 1 456 623,58 руб. 722 703,08 руб. 58 091,23 руб. 406 431,17 руб. 269 398,10 руб. | – чистка колодцев ливневой канализации в м-нах Центр-1, м-н ул.Строителей-ул.Лермонтова, по ул. Тихая, Лесопарковая, Вишневая в г. Мосты; - уборка листвы по городу; - санитарная рубка деревьев в урочище «Михайловка»-27 м3; |
|  | отв отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь-ноябрь: 6170 м3 20 000 м3 в т.ч.: январь- ноябрь: 17400 м3 300 м3 в т.ч.: январь - ноябрь: 275 м3 | 10775,6 м3 13510,6 м3 126,44м3 | - Б.Озерки – 2389м3 - Б.Рогозница 26 м3 - Пацевичи - 2929м3 - Лунно - 2086м3 - Дубно - 1228м3 - М. Правые– 459м3 - Мосты – 45м3 - склад Мосты -1653,1м3 - Мосты – 13510,6 м3 - Мосты – 126,44м3 | - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 701,2м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м 311 679,43 руб. – областной бюджет | 5010 м Оплачено: 310 692,46 руб. – областной бюджет |  |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 121 800 руб. – областной бюджет 100 000 руб. – республиканский бюджет | Оплачено: 214 288,74 руб. в т.ч. республиканский бюджет -100 000 руб. областной бюджет – 114 288,74 руб. | - подготовка документации к сдаче объекта |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района | 100 руб. –областной бюджет 100 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 90 918,92 руб. -республиканский бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района | 11200 руб. –областной бюджет 60 000 руб. –республиканский бюджет | Оплачено: 68 397,65 руб. в т. ч. республиканский бюджет -60 000руб; 8 397,65 руб. – областной бюджет | - объект сдан |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы | 75 856,24 руб. –областной бюджет |  | - выполнение СМР УП «Гроднооблводоканал» |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 37,42 тыс. руб. (+32,4 % с начала 2019 года, -6,2% к сентябрю 2019г) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за октябрь м-ц 253,48 тыс.руб., оплачено 243,87 тыс.руб. (96,2%) | - проведено 19 бесед; - работа с должниками: оплачено 5 должни-ками в кассу РСЦ 494,61 руб. просроченной задолженности; -выслано 8 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оформлено 17 нотариальных надписей на сумму 642,38 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.11.2019г. – 269,56 тыс. руб. (+31,3% с начала 2019 года. -6,0% сентябрю 2019г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 42,8 тыс. руб.; - с/х организации – 120,55 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,3 тыс. руб.; - бюджетные организации – 1,26 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,2 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,71 тыс.руб. | – направлено 41 претензия о неисполнении договорных обязательств; – возбуждено 6 исполнительных производств; – оформлено 5 исполнительные надписи |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико