# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 26.04.2021г. по 30.04.2021г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 26(2020 год -23) 1551 Выполнено в срок – 1376 (2020 год –2382) | - 2 на рассмотрении –1 на контроле – 2 просрочено – 0 - 116 выполнено – 107 просрочено – 2 в работе - 9 |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 201 086,00 руб. в т.ч. 480 350,00 руб. - отчисления населения; 720 736,00 руб. - местный бюджет Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 9179,1м.кв. | Выполнено: 152 385,73 руб. Оплачено: 181 358,06 руб. в т.ч.: 25 815,47 руб. – за счет районного бюджета 155 542,59 руб. – за счет отчислений населения | «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты»: окраска фасада, устройство крылец входной группы и отмостки, устройство внутренних откосов, демонтаж стеновой плитки в МОП, сантехнические работы; «Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты»: кровельные работы, устройство ограждений лоджий, сантехработы |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 120 784,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 27 ед. | Выполнено: 17 811,84 руб. Оплачено: 14 123,24 руб. - 5 ед. - 7 ед. | - ремонт подъезда №1 ж.д. №90 по ул. Зеленая, №6 ж.д. №11а по ул.Строителей, №2 ж.д. №90 по ул.Зеленой; - ремонт МАФ во дворах ж.д. №10а по пр-ту Мира, №11а по ул.Строителей, №5 и №7 по ул.Луговой в г.Мосты; - ремонт кровли ж.д. №8 по пр-ту Мира -4 м2, №6а по пр-ту Мира-4 м2 |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 419 675,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: | Оплачено: 4 192,20 руб. | Выполнение ПСД по объекту «Благоустройство дворовой территории в районе жилого дома №48 по улице Советской в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией» |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 655 677,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 677,00 руб. - содержание дворовых территорий – 154 000,00 руб. - содержание дорог –305 000,00 руб. - уличное освещение – 576 000,00 руб. | Выполнено: 388 411,53 руб.: - 133 250,58 руб. - 45 037,96 руб. - 124 988,90 руб. - 85 134,09 руб. | Оплачено: 432 797,85 руб. - 207 109,53 руб. - 60 880,68 руб. - 100 944,63 руб. - 93 863,01 руб. | - нанесение дорожной разметки на улицах в г.Мосты; - ямочный ремонт ул. К.Цеткин г.Мосты – 186 м2; - заделка трещин а/б покрытия по ул.Советской в г.Мосты; - валка деревьев с дробление веток по ул. Кирова в г.Мосты – 6 м3; - установка детского игрового комплекса «Пристань макси» на городском пляже; - подготовка 2 зон отдыха к купальному сезону |
|  | отв.Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-апрель – 1670 пл. м3 24000 пл. м3 в т.ч. январь- апрель – 7600 пл. м3 300 м3 в т.ч. январь- апрель – 75 м3 | 1858 пл. м3 5841 пл. м3 6,72 пл. м3 | - Б.Озерки – 520 пл. м3 - Пацевичи - 343 пл. м - Лунно - 312 пл. м3 - Дубно - 316 пл. м3 - М. Правые– 66 пл. м3 - Мосты – 15 пл. м3 - склад Мосты – 226 пл. м3 - Мосты – 5841 пл. м3 - Мосты – 6,72 пл. м3 | - 14 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 406 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 3100 м |  | - выполнение ПСД по 4 объектам, проведение Госэкспертизы по 3 объектам |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания аг.Милевичи, д.Малькович, аг.Мосты Левые Мостовского района | 30 000,00 руб.- областной бюджет (аг. Милевичи) |  | - получено заключение Госэкспертизы |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация сетей водоснабжения по улицам Школьной, Мира, Озерной в агрогородке Гудевичи Мостовского района | 93 826,90 руб.- областной бюджет |  | - выполнения СМР по водопроводу: 300 м, 4 колодца; - восстановление покрытий и газонов |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 41,35 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.04.2021г. – 55,29 тыс. руб. (+33,7 % с начала 2021 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март м-ц 375,87 тыс.руб., оплачено 363,80 тыс.руб. (96,8%) | -выслано 131 уведомление нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 1 чел. на сумму 50,00 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2021г. – 189,73 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2021г. – 115,85 тыс. руб. (-38,9% с начала 2021 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 72,21 тыс. руб.; - с/х организации – 129,37 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 43,61 тыс. руб.; - бюджетные организации – 12,77 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 2,74 тыс. руб.; - ЖСПК – 4,80 тыс.руб. | – направлено 16 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 124 057,46 руб.; - оформлена 1 исполнительная надпись на сумму 28 987,24 руб.; - направлено 1 заявление о возбуждении приказного производства на сумму 846,15 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико