# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 25.04.2022г. по 30.04.2022г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 17 (2021 год -25) 1404 Выполнено в срок – 1403 (2021 год – 1551) | - 0 на рассмотрении – 2 на контроле – 0 просрочено – 0 - 121 выполнено – 120 просрочено – 1 в работе – 1 |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 2. | Капремонт жилфонда | 1 675 031,00 руб. в т.ч. 985 031,00 руб. - местный бюджет 690 000,00 руб. - отчисления населения; Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. | Выполнено: 138 293,62 руб. Оплачено: 138 293,62 руб. в т.ч.: 138 293,62 руб.– за счет отчислений населения | Капитальный ремонт общежития №86 по улице Зеленой в городе Мосты: ремонт стен и стыков стеновых панелей, электро-сантехнические работы. Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты: ремонт кровли |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.: 1 полугодие – 5 ед. | Выполнено: 18 349,73 руб. Оплачено: 21 316,34 руб. - 2 ед. | - ремонт кровли ж.д. №13 по ул. К.Цеткин в г. Мосты – 15 м2 |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 450 000,00 руб. – местный бюджет ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед. | Выполнено: 52 771,34 руб. | Оплачено: 23 003,56 руб. | Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты. Капитальный ремонт с модернизацией: установка дорожного борта |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 530 000,00 руб. - содержание дворовых территорий – 120 000,00 руб. - текущий ремонт дорог – 60 000 руб. - содержание дорог –199 076,00 руб. - уличное освещение – 265 000,00 руб. | Выполнено: 384 986,82 руб. - 134 481,53 руб. - 26 665,77 руб. - 2 905,19 руб. - 83 989,95 руб. - 136 944,38 руб. | Оплачено: 448 844,16 руб. - 159 367,10 руб. - 27 510,83 руб. - 4 283,92 руб. - 112 753,03 руб. - 144 929,28 руб. | - текущий ремонт участка пешеходной дорожки от ж.д.№6а по пр-ту Мира до ж.д №11 по ул.Строителей в г.Мосты – укладка тротуарной плитки, устройство газона; - текущий ремонт а/б покрытия улицы Советской в г.Мосты; - ямочный ремонт улиц Пролетарская, К.Цеткин, пр-та Мира в г. Мосты – 80 м2; - валка деревьев с дроблением по ул. Советской; - уборка смёта с улиц города Мосты; - дорожная разметка центральных улиц г. Мосты; - валка деревьев и очистка от порубочных остатков на полосе вдоль автодороги Р-41; - уборка городского и сельских кладбищ; |
|  | отв. Скоробогатый С.В.. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: - дрова - щепа - опилки | 6500 пл. м3 в т.ч. январь-апрель – 2330 пл. м3 21000 пл. м3 в т.ч. январь– апрель - 7000 пл. м3 200 м3 в т.ч. январь– апрель - 66 пл. м3 | 3406 пл. м3 6125 пл. м3 54 пл. м3 | - Б.Озерки – 507 пл. м3 - Пацевичи – 727 пл. м3 - Лунно - 660 пл. м3 - Дубно - 442 пл. м3 - М. Правые– 99 пл. м3 - Мосты – 0 пл. м3 - склад Мосты – 454 пл. м3 - Мосты – 6125 пл. м3 - Мосты – 54 пл. м3 | - 33 пл. м3 - 33 пл. м3 - 37 пл. м3 - 38 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 0 пл. м3 - 140 пл. м3 - 0 пл. м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 900 м 152 269,98 руб. – областной бюджет |  | - заключение договора с подрядчиком на выполнение ПИР (с 29.04.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 8. | Техническая модернизация котла КВГМ-10 и водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленая г.Мосты | 250 000,00 – районный бюджет |  | - проведение повторного открытого конкурса по выбору подрядчика на выполнение ПИР (срок 05.05.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива | 110 925,00 – районный бюджет |  | - заключение договора с подрядчиком на выполнение ПИР (с 07.05.2022) |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов | 9 069,36 руб. – областной бюджет | 3 917,98 руб. | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты | 22 231,23 руб. – областной бюджет |  | - получено заключение государственной экспертизы ПСД |
|  | отв. Скоробогатый С.В. |  |  |  |
| 12. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 46,34 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.04.2022г. – 75,63 тыс. руб. (+63,2 % с начала 2022 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за март месяц: 399,14 тыс.руб. оплачено за март месяц: 387,36 тыс.руб. (97,0%) | -выслано 125 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками: 3 чел. на сумму 226,50 руб.; |
|  | отв.ЗубриновичО.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.04.2022г. – 211,27 тыс. руб. (+16,5% с начала 2022 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 67,02 тыс. руб.; - с/х организации – 133,20 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 36,10 тыс. руб.; - бюджетные организации – 4,88 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги4,88 тыс. руб.; | – направлено 7 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 39252,32 руб.; |

Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико