# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 26.10.2020г. по 30.10.2020г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 57(2019 год -34) 4118 выполнено в срок – 3512 (2019 год – 7323 ) | - 1 на рассмотрении –0 на контроле – 2 просрочено – 0 -107 выполнено – 93 просрочено – 2 в работе - 14 |
|  | отв.Зубринович О.О. |  |  |  |
|  | отв. Хильманович А.Е. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 1 408 911,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 943 911,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. | Выполнено: 1 053 888,93 руб. Оплачено: 1 017 512,64 руб. в т.ч.: 629 821,85 руб. – за счет районного бюджета 387 690,79 руб. – за счет средств населения Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв. | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство кровли козырьков подъездов, ремонт фасада, ремонт лоджий, установка окон ПВХ в подвале, сантехнические работы; «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г. Мосты»: ремонт кровли, устройство водосточной системы |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. | Выполнено: 75 830,00 руб. Оплачено: 81 298,51 руб. - 16ед. | - заделка стыков стеновых панелей ж.д. №24 по пр-ту Мира в г. Мосты – 9 м.п.; - ремонт кровли ж.д.№10 по пр.Мира в г.Мосты – 30м2. |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 390 000,00 руб. – местный бюджет | Выполнено: 378 873 ,74 руб. | Оплачено: 378 837,03 руб. | Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе Мосты. Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): - работы по благоустройству возле библиотеки |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.: - текущее благ-во – 620 000,00 руб. - содержание двор. тер. – 140 000,00 руб. - содержание дорог –172 908,00 руб. - уличное освещение – 300 000,00 руб. | Выполнено: 1 037 972,48 руб.: - 401 223,89 руб. - 106 826,11 руб. - 244 237,94 руб. - 285 684,54 руб. | Оплачено: 1 019 527,43 руб.: - 415 941,12 руб. - 112 239,11 руб. - 193 077,29 руб. - 298 269,91 руб. | - уборка листвы с улиц г. Мосты; - посадка деревьев - 180 шт., кустарников – 85 шт.; - окоска водоотводных каналов улица Станционная, пр-т Мира, Юности, озера по пр-ту Юности; - ямочный ремонт ул. Жукова, Волковича, К.Цеткин – 85 м.кв.; - уборка 2 городских кладбищ |
|  | отв. Копач А.Л. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топлива: дрова щепа опилки | 7000 м3 в т.ч.: январь-октябрь: 5680м3 21 000 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 17880м3 300 м3 в т.ч.: январь- октябрь: 250м3 | 3240 м3 14872 м3 | - Б.Озерки – 696м3 - Пацевичи - 697м3 - Лунно - 1031м3 - Дубно - 625 м3 - М. Правые– 96 м3 - Мосты – 5м3 - Мосты – 14872 м3 - Мосты – 165 м3 | - 0м3 - 0м3 - 0м3 - 0 м3 - 0м3 - 0м3 -571м3 - 4 м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 5000 м 642 684,07 руб.- областной бюджет | - 5000 м Оплачено: 520 217,93 руб. - областной бюджет | - госэкспертиза по модернизации 1 тепловой сети; |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района | 105 000,00 руб.- областной бюджет 250 000,00 руб.- республиканский бюджет 1237 м водопроводной сети, 16 колодцев | Выполнено: 226 934,57 руб. Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет 122 496,38 руб. - республиканский бюджет 1306 м водопроводной сети, 16 колодцев | - тампонаж артскважины №15190/674 - подготовка документации для сдачи объекта в эксплуатацию |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 9. | Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект) | 185 259,00 руб.- областной бюджет | Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет; | - получена экспертиза архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск |
|  | отв. Боровский В.Н. |  |  |  |
| 10. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 30,99 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 40,45 тыс. руб. (+30,5 % с начала 2020 года) Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за сентябрь м-ц 242,51 тыс.руб. оплачено 242,71 тыс.руб. (100,1%) | -выслано 33 уведомлений нанимателям жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ; - оплата через кассу должниками 3 чел. на сумму 140,25 руб.; - оформлено 2 нотариальные надписи на сумму 154,86 руб.; |
|  | отв. Зубринович О.О. |  |  |
|  | отв. Шнырин А.Г. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 212,1 тыс. руб. (-21,2% с начала 2020 года), в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.; - с/х организации – 72,70 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 68,6 тыс. руб.; - бюджетные организации – 13,3 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 9,3 тыс. руб.; - ЖСПК – 1,7 тыс.руб. | - оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.; - предъявлено 6 исков о взыскании долга; – направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб. |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико