# ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 14.01.2019г. по 18.01.2019г.

| № п/п | Наименование работ | Задание | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала года | в т.ч. за отчетный период |
| 1. | Обращения граждан | Поступило: обращений заявок | 2 (2018 год -0) 272 (2018 год – 420) выполнено 163 | - 2 на рассмотрении - 2 на контроле - 1 просрочено – 0 - 105 выполнено – 104 |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |  |
|  | отв. Апанович А.А. |  |  |  |
|  | Капремонт жилфонда | 723 171,00 руб. в т.ч. 300 000,00 руб. - отчисления населения; 423 171,00 руб. - местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 40 000,00 руб. Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |
| 3. | Текущий ремонт жилфонда | 93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 28 000,00 руб. текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 15 ед. |  | - очистка кровель жилых домов от снега и сосулек; - очистка ливнесточных систем жилых домов от льда; - ремонт подъезда ж.д.№8а по пр-ту Мира, в г.Мосты; |
|  | отв. Скоробога-тый С.В. |  |  |  |
| 4. | Капремонт благоустройства | 214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 30 000,00 руб. |  |  |  |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 5. | Текущее содержание объектов благоустройства | 895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.: 1 кв. – 260 000,00 руб. - текущее благ-во – 500 300,00 руб. - содержание дорог–220 000,00 руб. - уличное освещение – 175 000,00 руб. |  |  | - формовочная обрезка с дроблением 37 деревьев по ул.Советская, 30 лет ВЛКСМ в г.Мосты; - ямочный ремонт ул.К.Цеткин в г.Мосты – 10 м.кв.; - вырубка кустарника в районе пер. Зельвян-ский, ул.Железнодорожников в г.Мосты – 4000 м.кв. |
|  | отв. Скоробога- тый С.В. |  |  |  |  |
| 6. | Заготовка топли-ва:- дрова - щепа - опилки | 7500 м3 в т.ч.: январь: 670м3 20 000 м3 в т.ч.: январь: 2030м3 300 м3 в т.ч.: январь: 25м3 | 415 м3 1133м3 0м3 | - Б.Озерки – 168м3 - Пацевичи - 180м3 - Лунно - 59м3 - Дубно - 0м3 - М. Правые– 8м3 - Мосты – 0м3 - склад Мосты - 0м3 - Мосты – 1133м3 - Мосты – 0м3 | - 56м3 - 98м3 - 59м3 - 0м3 - 8м3 - 0м3 - 0м3 - 283м3 - 0м3 |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |  |
| 7. | Замена тепловых сетей | 4500 м |  | - проводится процедура переговоров на проведение проектно-изыскательских работ по 8 проектам модернизации тепловых сетей |
|  | отв. Грико Г.В. |  |  |  |
| 8. | Претензионно- исковая работа | Население: просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 27,15 тыс. руб. Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 28,26 тыс. руб. (+4,1 % с начала 2018 года, +7,5% к ноябрю 2018г.) Население: собираемость платежей за ЖКУ декабрь м-ц – начислено 288,06 тыс.руб., оплачено 101,79 тыс.руб. (35,3%) | - посещено 8 неплательщиков на дому; - работа с должниками: оплачено 12 должни-ками в кассу РСЦ 1503,41 руб. просроченной задолженности; - оформлено нотариальных надписей на 7 должников на сумму 2003,53 руб.; |
|  | отв.Сапарова О.О. |  |  |
|  | отв. Шамбер Д.И. | Всего просроченная задолженность на 01.01.2018г. – 196,00 тыс. руб. Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб. (+4,8 % с начала 2018 года, +4,5 % к ноябрю 2018г.), в т.ч.: - коммунальные услуги 75,78 тыс. руб.; - с/х организации – 42,27 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 30,77 тыс. руб.; - бюджетные организации – 7,18 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 0,06 тыс. руб.; - ЖСПК – 0,31 тыс.руб. |  |

Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико